PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACION 019 DE 2008

VALORACIÓN TÉCNICA Y EMPRESARIAL DE LA RED PÚBLICA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, Y DISEÑO DE NUEVOS MODELOS EFICIENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO (AOM) Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LA RED

Bogotá D.C., Octubre de 2008

ÍNDICE DEL DOCUMENTO

ANTECEDENTES	4

JUSTIFICACIÓN	5

GLOSARIO	8

1. CONDICIONES GENERALES	10

1.1	OBJETO	10

1.2	DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA	11

1.3	CONDICIONES	11

1.4	PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN	11

1.5	FINANCIACIÓN	12

1.6	MODALIDAD DE CONTRATACIÒN	12

1.7	COSTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	12

1.8	CONSULTA Y EXPEDICION DE COPIAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES	12

1.9	COMPROMISO ANTICORRUPCION (ANEXO 5)	12

1.10	VEEDURÍA CIUDADANA	13

1.11	TERMINO DE EJECUCIÓN	13

1.12	NORMATIVIDAD APLICABLE	13

1.13	PARTICIPANTES	13

2.	PLAZO DE LA INVITACIÓN	15

2.1	PUBLICACION PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	15

2.2	APERTURA DE LA INVITACIÓN	15

2.3	AUDIENCIA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES	15

2.4	ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE LA INVITACION	15

2.5	MODIFICACIONES A  LAS INVITACIONES	16

2.6	ACLARACIONES EXCEPCIONALES	16

2.7	ENTREGA DE LAS PROPUESTAS	16

2.8	CIERRE DE LA INVITACION DIRECTA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS	16

2.9	TERMINO PARA EVALUACION	17

2.10	EXHIBICION DE LOS INFORMES DE EVALUACION DE LAS OFERTAS	17

2.11	ADJUDICACIÓN	17

2.12	DECLARATORIA DE DESIERTA	18

2.13	SUSCRIPCION DEL CONTRATO	18

2.14	EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA DE SERIEDAD	18

3.	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA	19

3.1	DOCUMENTOS JURIDICOS PARA PRESENTACION DE OFERTAS:	19

3.2	DOCUMENTOS FINANCIEROS  PARA PRESENTACION DE OFERTAS	22

3.3	ESTUDIO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES	22

3.4	DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO	23

3.5	CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA	24

4.	ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS	25

4.1	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	25

4.2	OBLIGACIONES FRENTE A LA EJECUCION DE LA FASE I	25

4.3	OBLIGACIONES FRENTE A LA EJECUCION DE LA FASE II	29

4.4	INFORMES	31

4.5	METODOLOGIA DE TRABAJO Y COMITÉ TÉCNICO	33

4.6	EXPERIENCIA DEL OFERENTE Y PROPUESTA TÉCNICA	33

5.	EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	42

5.1	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	42

5.2	INFORMACIÓN JURÍDICA	42

5.3	INFORMACIÓN FINANCIERA	42

5.4	EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	45

5.5	PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE	49

5.6	RECHAZO DE PROPUESTAS	49

6.	EL CONTRATO	51

6.1	CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO	51

6.2	DEL CONTRATO Y SU TRÁMITE	51

6.3	CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR	51

6.4	OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA ÚNICA	51

6.5	FORMA DE PAGO	51

6.6	GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS	52

6.7	CONFIDENCIALIDAD	52

6.8	LEGALIZACIÓN	52

6.9	CESIÓN Y SUBCONTRATOS	52

6.10	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	52

ANEXO 1	54

ANEXO 2	64

ANEXO 3	66

ANEXO 4 y 4A	66

ANEXO 5	66

ANEXO 6	……………….66.

# ANTECEDENTES

El documento de política Conpes 3314 de octubre de 2004 establece los lineamientos de  política y el plan de acción para la reestructuración del sector de radio y televisión pública nacional en Colombia, en el cual se concluye en relación con INRAVISIÓN que ”La entidad tiene una limitada capacidad para generar ingresos propios, un porcentaje significativo de activos improductivos, pasivos con alto costo financiero, gastos extraordinarios de personal, costos y gastos generales altos, un costo de segmento satelital muy elevado y una carga pensional que supera los $ 34.000 millones de pesos anuales, lo que representa cerca del 72% de las transferencias ordinarias que la CNTV le hace para el desarrollo de su objeto.”.

A partir de estas conclusiones, el documento Conpes a que se hizo referencia, recomendó, entre otras medidas, la supresión de INRAVISIÓN y el traslado de funciones a otra entidad. En este sentido, el Gobierno Nacional procedió a la liquidación de INRAVISIÓN y la creación de la sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC como la entidad encargada de la programación, producción y operación de la red de radio y televisión pública nacional.

El mismo documento determina que las actividades de operación, mantenimiento, expansión y modernización de la red pública de radio y televisión deberán ser tercerizadas, lo cual traería ventajas en la eficiencia y transparencia del sector, entre otras por las siguientes razones: i) Incentiva al operador de redes para invertir en el desarrollo y actualización de la red, garantizando unos niveles mínimos de rentabilidad a su inversión; ii) promueve claridad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos humanos, técnicos y financieros; iii) incrementa la productividad y competitividad en la prestación de los servicios y iv) independiza la prestación del servicio de infraestructura, garantizando igualdad de condiciones en el nivel de servicio ofrecido a los distintos canales.

En desarrollo de estas políticas la sociedad RTVC contrató, bajo la modalidad de administración delegada, la administración, operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la red pública nacional de transmisión de la radio y televisión (AOM), contrato que viene ejecutándose desde octubre de 2006.

Dentro de las obligaciones principales a cargo del contratista, se encuentran las siguientes; i) contratar el personal necesario y suficiente, debidamente capacitado, para la operación y mantenimiento de las estaciones de la red primaria de radio y televisión a nivel nacional; ii) llevar una bitácora donde se consigne el estado operativo de los equipos y sistemas de estación; iii) dotar a las estaciones de la red primaria de un sistema de comunicaciones que facilite las labores de operación y mantenimiento; iv) efectuar el mantenimiento de las instalaciones, torres, vías de acceso y en general la infraestructura física de la red; v) contratar el personal logístico requerido para asegurar las gestiones contables, legales y administrativas necesarias en la ejecución del contrato y; vi) diseñar e implementar una base de datos relacionada con el estado de las estaciones.

Las actividades antes señaladas están orientadas a concentrar en un tercero toda la actividad de administración, operación y mantenimiento de la red y a garantizar que RTVC cuente con la infraestructura técnica y operativa para el funcionamiento de la red pública, el control de las actividades en cada una de las estaciones, el mantenimiento de los equipos y la contratación del personal necesario para el desarrollo de estas labores; situación que alivia la carga prestacional que venía soportando directamente el operador público .

# JUSTIFICACIÓN

El Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1151 de 2007), planteó en su aparte de fortalecimiento de la radiodifusión sonora y televisión pública, que el 
Gobierno Nacional continuará transformando y fortaleciendo la radio nacional y televisión pública en Colombia, bajo criterios de modernización tecnológica integración de redes, convergencia, calidad en los contenidos e interactividad para los usuarios. En este sentido este proyecto de valoración técnica y empresarial, aporta criterios fundamentales para la modernización de la red y desarrollo futuro de la misma.

El documento Conpes 3518 de mayo de 2008, en el cual se establecen lineamientos de política para el fortalecimiento de la gestión de la radio y televisión pública nacional, identifica que a pesar de los importantes avances y decisiones adoptadas en la reestructuración del sector de la radio y televisión pública nacional,  RTVC continúa, para el cumplimiento de su objeto misional, financiando cerca del 85% del total de su presupuesto con recursos  que le transfieren otras entidades públicas. Esto significa que la capacidad de generar recursos continúa siendo muy baja, situación que no se compadece con su naturaleza industrial y comercial. En este sentido, el documento Conpes citado resalta que los gastos presupuestados asociados con la AOM de la red pública de televisión, representaron en el año 2007 el 41.5% de los gastos totales de operación presupuestados por RTVC.

Por lo anterior, el documento Conpes 3518 recomendó específicamente a  RTVC, con el apoyo del Ministerio de Comunicaciones y el Departamento Nacional de Planeación, elaborar los estudios correspondientes para determinar el “modelo de implementación más eficiente para la concesión de la red pública de televisión, que responda, entre otros, al avance tecnológico que requiere la implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y que se adapte a la misión del Estado de promover el derecho a la información, la libertad de expresión y el pluralismo informativo. Se considerará dentro de los esquemas y alternativas a evaluar, las ventajas que tendría un modelo de concesión con la participación de los operadores de televisión abierta del país.”

Por esta razón, se han identificado las necesidades de:

- Contar con una  valoración técnica y empresarial del estado actual de la red pública de radio y televisión, de los recursos que deben invertirse en la misma para garantizar su completa modernización y digitalización, y del potencial de explotación de esta infraestructura; e

- Identificar nuevos modelos de gestión eficiente para la administración, operación, y mantenimiento y explotación de la red pública de radio y televisión, que garanticen la mayor eficiencia técnica y financiera para el Estado y para la operación de los servicios públicos de radio y televisión a cargo de RTVC.

SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD

Para satisfacer las necesidades descritas, RTVC requiere contratar una consultoría que  realice una valoración técnica y empresarial del estado actual de la red pública de radio y televisión, de las inversiones necesarias para su completa modernización y digitalización y del potencial de explotación de esta infraestructura; así como una identificación de nuevos modelos de gestión eficiente para la administración, operación, mantenimiento y explotación de la red, de acuerdo con los lineamientos que se expresan en este pliego de condiciones.

En vista de lo anterior, el desarrollo del objeto de esta consultoría deberá incluir dos fases:

- FASE 1: Valoración técnica y empresarial del estado actual de la red pública de radio y televisión, de las inversiones necesarias para su completa modernización y digitalización y del potencial de explotación de esta infraestructura.

- FASE 2: Diseño de nuevos modelos de gestión eficiente para la administración, operación, mantenimiento (AOM) y explotación de la red pública de radio y televisión.

Los resultados que se obtengan del desarrollo de estas dos Fases, deberán servir al Gobierno Nacional para seleccionar el modelo de gestión más eficiente para la administración, operación, mantenimiento (AOM) y explotación de la red pública de radio y televisión, de acuerdo con los criterios establecidos en este pliego de condiciones. Las Fases 1 y 2 se ejecutarán paralelamente, por lo cual no existe una ruta crítica entre ellas, pero sí complementariedad y coherencia de los resultados y conclusiones que ambas arrojen.

El Ministerio de Comunicaciones, RTVC y el Departamento Nacional de Planeación evaluarán por el término de un (1) mes las conclusiones que resulten de las Fases 1 y 2 de esta consultoría y, en caso que el Gobierno Nacional decida implementar alguno de los modelos de gestión diseñados por el consultor, podrá pedirle a éste mismo que lo acompañe durante el correspondiente proceso de implementación, con sujeción a las condiciones que se establezcan para su debida ejecución.

Respecto a la modalidad de contratación a implementar para adelantar este estudio, es importante tener en cuenta lo dispuesto por la Ley 1150 de 2007 ARTÍCULO 14 en concordancia con el ARTÍCULO DÉCIMO de  la Resolución No. 172 de 2008 proferida por RTVC,  que trata las MODALIDADES DE SELECCIÓN y en su parte pertinente indica: “Las modalidades de selección  de contratistas en los contratos que celebre RTVC serán los siguientes según sea el caso: (…) Invitación Directa: Se llevará a cabo cuando se trate de contratación relacionada con las actividades industriales y comerciales de RTVC, cuyo valor sea superior o igual al diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, siempre que no se refiera a contratos de Servicios Profesionales o Técnicos Especializados  en razón a las condiciones de especialidad, idoneidad y experiencia. Este procedimiento se surtirá a través de la invitación a un número plural de oferentes que conforme las fuentes de datos con que cuente la entidad, estén en capacidad de ofertar el bien o servicio requerido, sin perjuicio de la publicidad del proceso, en razón a lo cual se cuente con la participación de terceros interesados. RTVC diseñará bajo los principios establecidos en el presente Reglamento, los Pliegos de Condiciones para cada Invitación en donde se señalen de manera precisa, clara y completa, las condiciones de participación, los criterios de selección, los plazos del proceso, las condiciones de celebración del contrato, las garantías exigibles y las demás características que correspondan a la especificidad del objeto”.

PRESUPUESTO PROYECTADO

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso, se dispone de un presupuesto de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1,294’000.000.oo) incluido IVA, para el desarrollo de Fases 1 y 2.

De otra parte, de acuerdo con el estudio de mercado elaborado por RTVC entre el 8 y el 18 de julio del presente año, se estima que en caso que el Gobierno Nacional decida implementar alguno de los modelos de gestión diseñados por el consultor y requiera que éste mismo lo acompañe durante el correspondiente proceso de implementación, el presupuesto de las actividades requeridas para ello correspondería a la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($300’000.000.oo) incluido IVA, más una comisión de éxito cuyas condiciones se definirían a partir del escenario que plantee el modelo de gestión de la red a implementar.

ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado para la presente contratación, la cual incluye el desarrollo delas fases 1 y 2 anteriormente descritas, se estableció de acuerdo con el estudio de mercado realizado por RTVC durante las fechas del 8 al 18 de Julio de 2008.

# GLOSARIO

Administración: Son aquellas actividades encaminadas a soportar la operación y mantenimiento de la red, tales como pago de servicios públicos, contratación de transporte terrestre y aéreo, contratación de suministro de combustible, pago de arrendamientos, etc.

Gestión Remota: Operación y monitoreo de los equipos y sistemas que conforman una estación, desde un Centro de Operaciones, entendiéndose por estación el conjunto de equipos y sistemas que componen toda la infraestructura física puesta en un punto físico de una red de telecomunicaciones.

Grupo Electrógeno: Sistema conformado por un motor-generador interconectado a la red de alimentación eléctrica de la estación mediante una transferencia típicamente automática.

Mantenimiento: Son las labores que se llevan a cabo para asegurar la correcta operatividad de los sistemas que conforman una estación de radio y/o televisión.  Básicamente se divide en mantenimiento preventivo y correctivo y comprende el cambio de repuestos, la revisión y protocolización de los equipos, llevar la hoja de vida de los sistemas, entre otros.

Mantenimiento Preventivo: Labores de mantenimiento programadas periódicamente encaminadas a anticipar posibles fuentes de daño en los sistemas.  Dentro de estas actividades se encuentra limpieza de módulos, cambio de correas y filtros, entre otros.

Mantenimiento Correctivo: Mantenimiento realizado luego de presentarse una falla, en el cual se realizan las maniobras necesarias para restablecer el servicio, involucra diagnóstico, instalación de repuestos, puesta a punto del sistema averiado, etc.

Medición: Toma y registro de los niveles en los cuales está operando un sistema de transmisión, puede ser local o remotamente.

Monitoreo: Verificación de la calidad de la señal de Audio y Video transmitidos, puede ser local o remotamente.

Obra Civil: Estructura en donde se alojan los equipos que conforman el sistema de transmisión, incluyendo cuarto de equipos, casa de plantas, torre y casa de vivienda.

Operación: Labores rutinarias llevadas a cabo en las estaciones encaminadas a preservar el funcionamiento de los sistemas que conforman una estación transmisora de radio y/o televisión.  Dentro de estas actividades se encuentran el encendido/apagado de los equipos, revisión de los grupos electrógenos, reporte de fallas o incidencias, limpieza general, etc.

Radiodifusión: Distribución de señales de video y/o audio a través de ondas de radiofrecuencia, las cuales son captadas remotamente en forma masiva por usuarios que se constituyen en televidentes o radioescuchas según el caso.

Red: infraestructura conformada por las diversas estaciones transmisoras tanto de radio como de televisión, unidas a un punto central mediante el sistema de transporte de señal.

Red de Transporte: Sistema conformado por los equipos que permiten llevar la señal Audio-Video desde el Master de Emisión hasta las estaciones transmisoras.

Sistema de transmisión: Elementos que conforman la cadena de transmisión de un canal de televisión o una emisora de radio, básicamente lo conforman el transmisor, la guía de transmisión y el sistema de antenas.

Subestación Eléctrica: Sistema conformado por un transformador de media/baja tensión, elementos de protección, celda de medición, conexionado y barraje de distribución, cuya finalidad es acondicionar el voltaje de alimentación comercial en alta o media tensión a las necesidades de la estación.

TDT: Televisión Digital Terrestre o TDT es la televisión emitida por medios digitales a través de la red de televisión radiodifundida

TVRO: Sistema de recepción de señales provenientes de un satélite, está conformado por una antena parabólica, alimentador, LNB y línea de transmisión que llevan la señal (típicamente en banda L) hasta el receptor o decodificador satelital.

CAPITULO I

# 1. CONDICIONES GENERALES

## OBJETO

Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, está interesado en contratar una persona natural o jurídica que adelante:

- Una valoración técnica y empresarial del estado actual de la red pública nacional de radio y televisión, de las inversiones necesarias para su completa modernización y digitalización y del potencial de explotación de esta infraestructura; y

- El diseño de nuevos modelos de gestión eficientes para la administración, operación, mantenimiento (AOM) y explotación de la red pública de radio y televisión, que respondan a las siguientes condiciones mínimas:

- Viabilidad técnica, jurídica y financiera.

- Minimización de los recursos que el Estado deba invertir en la gestión de la red pública de radio y televisión.

- Gestión indirecta de las actividades de administración, operación y mantenimiento de la red pública de radio y televisión, de tal forma que el operador público del servicio pueda destinar sus esfuerzos operativos y recursos financieros a las actividades de producción de contenidos.

- Garantía de una óptima y efectiva transmisión de los canales públicos de radio y televisión nacional.

- Inversiones necesarias para actualizar y digitalizar la red pública de radio y televisión.

- Viabilidad de que el modelo de gestión permita, a futuro, la integración de la red pública de radio y televisión a un modelo de gestión único de infraestructuras que incluya las redes públicas regionales y privadas nacionales de televisión.

- Las ventajas de un modelo de gestión con la participación de los operadores de televisión abierta del país

- Generación de fuentes de ingresos para ser reinvertidos en la adecuada y eficiente prestación del servicio público de radio y televisión a cargo del Estado.

El adjudicatario del presente proceso de contratación deberá realizar todas las actividades que sean necesarias para cumplir con lo establecido en los párrafos anteriores. Sin embargo, como mínimo, deberá cumplir con los objetivos específicos y actividades que se detallan en el capitulo IV de este pliego de condiciones.

1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar una valoración técnica del estado actual de la red pública de radio y televisión.

- Generar un análisis del mercado que identifique posibles modelos de negocios para la red pública nacional de radio y televisión, y de esta forma desarrollar una valoración financiera y empresarial de la red publica nacional.

- Diseñar nuevos modelos eficientes para la gestión de la red publica nacional de radio y televisión

## DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA

A continuación se presenta el siguiente esquema indicativo:

## CONDICIONES

El proponente deberá contar con la infraestructura física, técnica, legal y administrativa necesaria para desarrollar a satisfacción el objeto del contrato, de forma tal que le permita iniciar la ejecución del mismo en forma inmediata y permanente, en las condiciones establecidas en el presente documento.

## PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN

Para dar cumplimiento total a la presente contratación, la entidad cuenta con un presupuesto oficial de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($1,294´000.000.oo) incluido IVA respaldados de la siguiente manera:

- Por la disponibilidad presupuestal No.928 de fecha 24 de octubre de 2008, conforme con el convenio con el Fondo de Comunicaciones No. 361 de 2008 y el certificado expedido por la Jefe de Presupuesto y Análisis Financiero de RTVC ( recursos propios)

- Por la disponibilidad presupuestal por vigencias futuras 2009, No.013 de fecha 24 de octubre de 2008, conforme certificado expedido por la Jefe de Presupuesto y Análisis Financiero de RTVC, con cargo a recursos propios.

    - ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado para la presente contratación fue establecido según el estudio de mercado realizado por RTVC durante las fechas del 8 al 18 de Julio de 2008.

## FINANCIACIÓN

Los recursos que respaldan la presente invitación directa provienen del Fondo de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones, y de recursos propios de RTVC.

## MODALIDAD DE CONTRATACIÒN

La modalidad de contratación corresponde a la de consultoría, en consecuencia, su remuneración corresponderá a unos honorarios fijos que deberán contemplar el valor de los requerimientos establecidos en el presente documento.

## COSTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, por lo cual  RTVC no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de contratación.

Igualmente corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato, para lo cual se recomienda a los proponentes obtener asesoría calificada.

## CONSULTA Y EXPEDICION DE COPIAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El pliego de Condiciones de la presente contratación podrá ser consultado y se podrá obtener copia del, al imprimirlo en la siguiente dirección: www.rtvc.gov.co  link Contratación/ Invitaciones directas – RTVC-ID-019  de 2008

Los proponentes también podrán solicitar a RTVC copia del Pliego de Condiciones previa consignación del valor de las mismas, suma que debe consignarse en el Banco de Colombia cuenta de ahorros No.18821569245 y presentar el original de la consignación en la tesorería de la Entidad para que se expida el correspondiente recibo de caja y con este solicitar la expedición de las copias en la Coordinación de Procesos de Selección de la entidad.

El valor fijado por RTVC por la copia de un folio es la suma de ciento cincuenta y siete (169) pesos, tamaño carta.

## COMPROMISO ANTICORRUPCION (ANEXO 7)

El Proponente deberá diligenciar y presentar junto con su propuesta el Anexo 6 que corresponde al anexo PACTO DE TRANSPARENCIA.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través de alguno de los siguientes medios: los números telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número (1) 565 86 71; la Línea Transparente del Programa, a los números: 9800-913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del Programa, en la página web www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D.C. También puede reportar el hecho a la Oficina Asesora de Control Disciplinario de RTVC. Lo anterior, sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes.

Si durante el proceso de contratación se comprobare el incumplimiento del proponente, sus representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados,  se procederá el rechazo de la propuesta presentada. En caso que RTVC advierta hechos constitutivos de corrupción de parte del proponente durante el proceso de selección, tales hechos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se inicien las acciones legales a que hubiere lugar.

Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la adjudicación del proceso o con posterioridad a la suscripción del contrato, ello será suficiente para declarar la caducidad del contrato, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, y se harán exigibles las sanciones previstas en el contrato.

## VEEDURÍA CIUDADANA

De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003, se convoca a las diferentes asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y centros especializados de investigación, para que realicen control social al presente proceso de Contratación.

## TERMINO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo estimado para la ejecución de la totalidad del objeto del contrato surgido de la presente contratación es de hasta cinco (5) meses contados a partir del perfeccionamiento del contrato.

## NORMATIVIDAD APLICABLE

El presente proceso de selección y el contrato que se celebre como resultado del mismo se regirán por lo dispuesto por el artículo 10 de la Resolución 172 de 2008  y la ley 80  de 1993 y la ley 1150 de 2007, en lo pertinente.

El artículo décimo de  la Resolución No. 172 de 2008 proferida por RTVC,  que trata las MODALIDADES DE SELECCIÓN y en su parte pertinente indica: ¨Las modalidades de selección  de contratistas en los contratos que celebre RTVC serán los siguientes según sea el caso: (…) Invitación Directa: Se llevará a cabo cuando se trate de contratación relacionada con las actividades industriales y comerciales de RTVC, cuyo valor sea superior o igual al diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, siempre que no se refiera a contratos de Servicios Profesionales o Técnicos Especializados  en razón a las condiciones de especialidad, idoneidad y experiencia. Este procedimiento se surtirá a través de la invitación a un número plural de oferentes que conforme las fuentes de datos con que cuente la entidad, estén en capacidad de ofertar el bien o servicio requerido, sin perjuicio de la publicidad del proceso, en razón a lo cual se cuente con la participación de terceros interesados. RTVC diseñará bajo los principios establecidos en el presente Reglamento, los Pliegos de Condiciones para cada Invitación en donde se señalen de manera precisa, clara y completa, las condiciones de participación, los criterios de selección, los plazos del proceso, las condiciones de celebración del contrato, las garantías exigibles y las demás características que correspondan a la especificidad del objeto.

## PARTICIPANTES

En el presente proceso se permite la participación de:

- Proponentes individuales: Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que presenten propuestas a título individual.

- Proponentes plurales: dos o más personas naturales o jurídicas, sean estas nacionales o extranjeras, que presentan propuesta de manera conjunta bajo alguna de las siguientes figuras: Promesa de sociedad futura, Consorcio o Unión Temporal. En este caso se considera para efectos del presente concurso, que el proponente es el grupo formado por las personas que de él hacen parte, y no individualmente cada una de ellas, sin perjuicio de lo establecido para efectos de su evaluación jurídica y financiera.

Los  miembros del Consorcio, la Sociedad Bajo Promesa o de la Unión Temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al Consorcio, la Sociedad o a la Unión Temporal y señalará las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros.

Los participantes en el presente proceso de selección deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Que estén consideradas como legalmente capaces para presentar propuestas o celebrar contratos

- Que no estén incursos en inhabilidades o incompatibilidades para contratar de acuerdo con las disposiciones previstas en las leyes y, concretamente en los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993

Para la conformación del grupo de trabajo de la consultoría, incluido el equipo de soporte, el proponente deberá tener en cuenta lo establecido en la Ley 842 de 2003, mediante la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones, especialmente en el régimen de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecido en los artículos 44 y 45 de la mencionada ley. En tal sentido, no podrán formar parte del grupo de trabajo de la consultoría, quienes hayan actuado como asesores del presente proceso de invitación directa, en las etapas de planeación y/o estructuración del proceso de contratación.

CAPITULO II

# PLAZO DE LA INVITACIÓN

Los plazos de la presente invitación, se han fijado de la siguiente manera:

## PUBLICACION PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Con el fin de que los proponentes puedan conocer con el tiempo suficiente los términos de la presente INVITACIÓN y presentar las observaciones a que haya lugar RTVC, publicará este proyecto de Pliego de Condiciones el día 28 de agosto de 2008, por un término mínimo de cinco (5) días hábiles.

## APERTURA DE LA INVITACIÓN

Mediante Resolución No. 418 de 24 de octubre de 2008,  la Gerente de RTVC ordenará la apertura de la presente invitación a partir de las 12:00 m., fecha a partir de la cual los proponentes podrán consultar los pliegos de condiciones definitivos en las páginas web antes citadas o en la sede de RTVC y presentar sus ofertas.

## ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE LA INVITACION

A partir del momento de la publicación del pliego de condiciones de la invitación, los interesados en participar en el proceso de selección podrán presentar sus propuestas y también solicitar aclaraciones a los mismos.

Todas las solicitudes de aclaración relacionadas con el pliego de condiciones de la presente invitación se deben tramitar por escrito ante la Coordinación de Procesos de selección de RTVC fax No.5978013, o mediante correo electrónico al e-mail licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co. Las respuestas a las preguntas de los interesados y proponentes serán resueltas mediante un documento escrito. El documento de respuesta a las inquietudes de los proponentes será comunicado a los interesados y potenciales proponentes mediante su publicación en la sección de contratación de la página web de la entidad www.rtvc.gov.co con el fin de otorgar la publicidad y transparencia debida. La consulta y respuesta relacionada con el pliego de condiciones de la presente contratación, no produce efecto suspensivo alguno de los términos establecidos en el cronograma del proceso.

## MODIFICACIONES A  LAS INVITACIONES

RTVC podrá por causa motivada, de oficio o como consecuencia de las observaciones presentadas por los interesados, realizar las adendas o modificaciones al pliego de condiciones que resulten necesarias en consideración a la naturaleza del mismo, las cuales serán publicadas en la página web de la entidad, para efectos de su publicidad. Dichas adendas o modificaciones, harán parte integral de los términos de la invitación y serán de obligatorio cumplimiento para los proponentes.

Para otorgar certeza a los proponentes con relación al contenido del pliego de condiciones de la invitación, antes de la fecha límite para la presentación de ofertas, solo se recibirán observaciones relativas al mismo, hasta dos (2) días antes de la fecha y hora dispuesta para el cierre. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de los interesados de realizar preguntas, observaciones y solicitudes durante el resto de las etapas procesales.

## ACLARACIONES EXCEPCIONALES

Si como consecuencia de la producción de una adenda se modifica el pliego de condiciones, los oferentes que hayan presentado sus propuestas con anterioridad a la adenda podrán dar alcance a su oferta sólo en lo relacionado específicamente en la adenda. Cabe advertir que RTVC no tendrá en cuenta los aspectos que incluya el oferente en su aclaración y que no estén contemplados en el adenda.

## ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deben entregar sus propuestas, en la Oficina de la Coordinación de procesos de selección, ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, Tercer piso, antes de la hora y fecha establecidas para el cierre de la presente contratación.

La Coordinación de procesos de selección de RTVC, llevará un control de las OFERTAS recibidas, el cual registrará de manera consecutiva teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Número de  orden de presentación

- Nombre o razón social del OFERENTE

- Fecha.

- Hora.

- Persona que efectúe materialmente el acto de presentación por cuenta de   aquel.

- Fax, teléfono y correo electrónico

En ningún caso se recibirá una propuesta presentada después de la fecha y hora señaladas para el cierre de la contratación.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijada como límite para su entrega, serán consideradas como propuestas extemporáneas y no serán aceptadas. No se aceptarán propuestas por correo corriente o electrónico, fax, ni presentadas en un sitio distinto al indicado.

## CIERRE DE LA INVITACION DIRECTA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

El cierre del presente proceso de selección se realizará el día 5 de noviembre de 2008 a las 4:00 p.m, en la Sala de Capacitación de RTVC,  ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, en un acto público durante el cual se realizará la apertura de los sobres que contienen las ofertas presentadas. De dicho acto se dejará constancia mediante la elaboración del acta respectiva la cual contendrá la siguiente información: Nombre del proponente, número de folios del original y las copias, número de la garantía de seriedad de la oferta y aseguradora que la expide. También se incluirán las observaciones de los asistentes si a ello hubiere lugar.

Se precisa que la hora señalada en el cronograma para el cierre, será verificada consultando la pagina Web www.sic.gov.co la cual fija la hora legal Colombiana, lo anterior de conformidad con la Directiva No. 0013 mediante la cual se imparten instrucciones por la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de la hora legal en los procesos de contratación adelantados por la entidades estatales; de tal forma que los asistentes, oferentes y funcionarios presentes en la diligencia de Cierre, sean testigos del cierre oficial de la Invitación Directa No.019 de 2008. Así mismo, queda claro que para la aplicación de la fecha y hora señaladas, se tendrá como lugar de presentación de las ofertas exclusivamente la Oficina de la Coordinación de procesos de Selección o el lugar previsto para el cierre por el presente pliego de la invitación, por tal motivo las ofertas presentadas en una hora distinta por encima de la aquí señalada, o en un lugar distinto se devolverá en el estado en que fue presentada por el oferente.

## TERMINO PARA EVALUACION

RTVC y el Comité Técnico, tendrán un término de hasta cuatro (4) días hábiles contados a partir del día siguiente al cierre para elaborar los estudios jurídicos, técnicos, económicos y financieros necesarios para la evaluación de las OFERTAS y para solicitar a los OFERENTES las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables, sin que por ello el OFERENTE pueda adicionar, modificar, completar o mejorar SU OFERTA. Tanto la solicitud de RTVC, como la respuesta de los proponentes deberán constar por escrito.

## EXHIBICION DE LOS INFORMES DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la Oficina Asesora Jurídica – Coordinación de procesos de selección - de RTVC, por un término de dos (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente al vencimiento del periodo de evaluación, para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

Las observaciones que los oferentes presenten a los estudios técnicos, económicos y jurídicos de las propuestas se resolverán por el jefe de la entidad o su delegado en el acto de adjudicación.

Dichas observaciones deberán ser presentadas ante la Coordinación de procesos de Selección de RTVC o ser remitidas via fax al número 5978013 o a la siguiente dirección electrónica licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co

## ADJUDICACIÓN

Vencido el término de exhibición de los informes de evaluación RTVC, adjudicará el contrato dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes. En el acto de adjudicación se dará respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes.

El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada que se notificará personalmente al proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los actos administrativos, de conformidad con lo estipulado en el numeral 11 del artículo 30 de la ley 80 de 1993 y se comunicará a los no favorecidos, mediante publicación del acto en la página web de la entidad.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. Contra dicho acto no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con el parágrafo 1o. del artículo 77 de la Ley 80 de 1993. En el evento en que fuere necesario, RTVC podrá prorrogar el plazo de adjudicación.

## DECLARATORIA DE DESIERTA

RTVC declarará desierta la presente contratación cuando:

- Cuando no se presenten ofertas.

- Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a lo establecido en el pliego de condiciones.

- Cuando existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más favorable para la Entidad.

## SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El Contrato que resulte adjudicado como resultado del presente proceso deberá suscribirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación.

Si por renuencia injustificada del adjudicatario no se perfecciona el contrato correspondiente dentro del plazo establecido en el presente Pliego de Condiciones, quedará a favor de Radio Televisión Nacional de Colombia, en calidad de sanción el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.

## EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA DE SERIEDAD

Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el adjudicatario no cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en el presente pliego de condiciones y en especial la de suscribir oportunamente el contrato, constituir la garantía única, efectuar la legalización del mismo dentro del término señalado o mantener lo ofrecido en su propuesta, la garantía de seriedad se hará efectiva a favor de RTVC a título de indemnización anticipada de perjuicios, pudiendo recurrir a las demás acciones civiles o penales que puedan ser instauradas. Se aplicará lo previsto en el Artículo 8º, literal e. de la Ley 80 de 1993.

En este evento, RTVC podrá adjudicar el contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, al proponente calificado en segundo lugar.

CAPITULO III

# DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

## DOCUMENTOS JURIDICOS PARA PRESENTACION DE OFERTAS:

La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal, con indicación de su documento de identidad y el NIT correspondiente. Con la propuesta se deberá adjuntar los siguientes documentos los cuales con de carácter obligatorio para adelantar la ponderación de la propuesta:

    - CARTA DE PRESENTACION

Carta de presentación de la oferta, suscrita por el representante legal o por el apoderado debidamente acreditado como tal (Anexo 2).

En caso de que el proponente persona natural o jurídica ( Su representante legal ) no sea ingeniero, la propuesta deberá ser abonada por un ingeniero eléctrico, electrónico o de telecomunicaciones

    - CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente en forma individual o todos, los promitentes de la sociedad, o los miembros del consorcio o unión temporal deberán anexar el certificado de inscripción en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio de su domicilio. Tal inscripción deberá estar vigente  a la fecha de apertura de este concurso y durante todo el trámite del mismo. La fecha de expedición del certificado no podrá ser  anterior a treinta días con relación a la fecha de cierre de la presente Invitación directa. La clasificación acreditada debe corresponder a los servicios objeto del presente proceso de selección, así: Actividad: 02 Consultor - Especialidad: 06 Telecomunicaciones Grupo 02  o 03.

Cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio, unión temporal o sociedad bajo promesa, debe estar inscrita en el Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio, y por lo menos una de éstas deberá acreditar la clasificación en actividad, especialidad y grupo  requerida anteriormente.

Para personas jurídicas nacionales será el Expedido por la Cámara de Comercio en original y con fecha de expedición no superior a un mes, donde conste el objeto y se acredite su existencia y representación legal, así como que la duración de la sociedad no será inferior a la del plazo de ejecución del contrato a adjudicar y un año más.

En caso de Consorcio o Unión Temporal, deberán anexar el documento de conformación correspondiente, el cual deberá reunir  los siguientes  requisitos:

- Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal.

- El documento deberá consignar los términos que regirán la Unión Temporal o el Consorcio, esto es, duración, objeto, porcentaje de participación de cada uno de sus miembros, participación de estos en la ejecución del contrato, elementos que no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de RTVC.

- Expresar que la duración del Consorcio o de la Unión Temporal, será como mínimo por el tiempo comprendido entre la presentación de la propuesta y la ejecución del contrato y por lo menos un año más. En todo caso la duración no podrá ser inferior a un (1) año.

- Designar el Representante Legal del Consorcio o de la Unión Temporal y sus  facultades.

- Manifestar expresamente el grado de responsabilidad de los miembros en los aspectos administrativos, jurídicos, técnicos y económicos, e indicar si dicha responsabilidad es solidaria.

- Consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Consorcios o Uniones Temporales y la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, la cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato. Se deberá aportar copia del acta correspondiente.

- Cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberá acreditar su existencia y representación legal, de manera independiente, mediante la presentación de su respectiva cámara de comercio.

- Autorización para Presentar la Oferta y Comprometer a Personas Jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales.

En caso de Promesa de sociedad futura: Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que estén interesadas en presentarse bajo promesa de sociedad mercantil, podrán hacerlo en los términos y condiciones previstas en el parágrafo segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, para tal efecto, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- La suscripción conforme a la ley, de la promesa del contrato de sociedad, para la constitución de una sociedad mercantil de nacionalidad colombiana, cuyo objeto sea la suscripción y ejecución del contrato a adjudicar en virtud del presente proceso de selección, cuyo término de duración sea equivalente al término de ejecución del contrato y por lo menos un año mas.

- El nombramiento de un único representante legal de los promitentes, con facultades ilimitadas para representar al grupo, desde la presentación de la oferta hasta la constitución formal de la sociedad prometida.

- La existencia, vigencia, representación legal y duración de las personas jurídicas y/o naturales para la celebración del contrato de promesa de sociedad futura y para la celebración del contrato de sociedad estableciendo las porciones de participación de los futuros asociados y la posibilidad que tendrá la sociedad de celebrar el contrato a adjudicar. Lo anterior en las condiciones del artículo 119 del Código de Comercio.

La suscripción del contrato de sociedad deberá estar sujeta exclusivamente a la adjudicación del contrato al que se refiere la presente invitación directa, estableciendo término para la suscripción del contrato de sociedad, el cual no podrá exceder las fechas señaladas en el cronograma del presente proceso, so pena de rechazo de la propuesta.

Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán además, acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, para la celebración del contrato, su ejecución, liquidación y para representarla judicial y extrajudicialmente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 22.4 del artículo 22 de la Ley 80 de 1993. Deberán aportar el documento que acredite la inscripción en el registro correspondiente en el país en donde tienen su domicilio principal o en su defecto en el RUP de una Cámara de Comercio de Colombia, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 22, numeral 22.4 de la Ley 80 de 1993 y en el inciso final del artículo 3 del Decreto 856 de 1994, y acreditar que cumplen con la capacidad residual de contratación exigida.

Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el inciso 2 del numeral 22.4 del Art. 22 de la Ley 80/93, en concordancia con los Arts. 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el Art. 480 del Código de Comercio. En el evento de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla.

Los proponentes de origen extranjero recibirán igual tratamiento que los de origen nacional (en los términos previstos en la Ley 80 de 1993), siempre que exista un acuerdo, tratado o convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia, en el sentido que a las ofertas de servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público. En los términos de la Ley 816 de 2003, la reciprocidad se demostrará con la expedición de un informe por parte de la Misión Diplomática Colombiana del país de origen del proponente.

3.1.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de RTVC una garantía Bancaria o de Seguros expedida por una entidad financiera o una Aseguradora debidamente constituida y autorizada para funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total del presupuesto de la contratación, la cual estará vigente por un período de dos (2) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.

En caso de presentarse participación de consorcios o uniones temporales, la póliza de seriedad de la propuesta deberá ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal, indicando el nombre de cada uno de sus integrantes y debe estar suscrita por el representante legal del mismo. Para efectos de establecer el tomador/afianzado, es necesario precisar que si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá constituirse con el nombre o razón social que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en Promesa de sociedad Futura, Consorcio o Unión Temporal, la póliza deberá constituirse a nombre de todos sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales.

En caso de prórroga del plazo de este concurso y/o adjudicación del mismo, la garantía de seriedad se deberá ampliar por el término de dicha prórroga. Así mismo el proponente debe allegar el recibo de pago de la prima de la póliza de seriedad o el sello de pago en la carátula de la misma.

3.1.4 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR LA OFERTA Y COMPROMETER A PERSONAS JURÍDICAS, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones a nombre de la misma, deberá adjuntar documento de autorización expresa del órgano competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor de la propuesta y, si actúa como apoderado, debe anexar el poder debidamente otorgado.

3.1.5 FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO –RUT

Este documento es subsanable dentro del término perentorio que al efecto señale RTVC en el oficio de solicitud.

3.1.6 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El oferente, tratándose de persona jurídica, deberá presentar Certificación de Cumplimiento de aportes parafiscales y de obligaciones de seguridad social, expedida en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2.002.

Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá presentar de manera independiente la anterior certificación.

Tratándose de personas naturales, sólo hasta el momento de la firma del eventual contrato, se deberá acreditar que se encuentran afiliadas y cotizando al sistema general de seguridad social integral en salud y pensiones.

3.1.6 CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES

La entidad verificará mediante consulta en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría de la República, que el proponente no se encuentre reportado en dicho boletín. Con el fin de dejar constancia de dicha consulta se anexará a la evaluación la impresión de dicha consulta

## DOCUMENTOS FINANCIEROS  PARA PRESENTACION DE OFERTAS

El proponente deberá presentar la documentación presentada en los siguientes apartes, si es persona natural o jurídica. Para los casos de consorcio, Sociedad Bajo Promesa o Unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá presentar en forma independiente, los documentos financieros descritos a continuación.

3.2.1  El proponente deberá presentar los estados financieros legibles con fecha 31 de diciembre de 2007 comparativo con 2006, especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados por el Representante Legal y el contador o Revisor Fiscal de la empresa.

En todo caso, RTVC se reserva el derecho de exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 6.3 con una fecha más reciente pero antes de la presentación de propuestas, y los proponentes se comprometen a entregar los estados financieros certificados con el corte que defina RTVC so pena de rechazo de la propuesta.

Cuando cualquiera de las condiciones que aparece a continuación se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de ésta, se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros.

3.2.2	Copia de la tarjeta profesional, Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, expedidas por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del presente proceso de contratación.

3.2.3	Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95.

3.2.4	Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95.

3.2.5	Declaración de Renta correspondiente al año 2007

3.2.6	Dictamen del revisor fiscal, o a falta de éste, de un Contador Público independiente según Artículo 38 Ley 222/95.

## ESTUDIO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye prueba de que estudió completamente y aceptó las especificaciones establecidas en el presente documento.

En caso de discrepancias y contradicciones dentro de la propuesta, RTVC se reserva el derecho a solicitar aclaraciones pertinentes, sin que en ningún caso implique o permita la posibilidad de ampliar o mejorar la propuesta por parte de los oferentes.

La propuesta no puede estar condicionada en sus aspectos técnico, económico o de plazo, en el evento que el oferente presente cualquier condicionamiento, este no será tenido en cuenta por la entidad.

## DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO

Es responsabilidad del proponente realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características de las actividades que le corresponda desarrollar. En general, el proponente debe considerar todos los aspectos que puedan incidir en la determinación del precio por el cual se presentará la propuesta.

Si un Proponente encuentra una contradicción o error en estos Pliegos de Condiciones durante la preparación de su Propuesta, deberá informarlo por escrito a RTVC para aclarar o corregir, de ser necesario, tal imprecisión.

Por la sola presentación de la propuesta se considerará que los proponentes han realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma, que han investigado plenamente las condiciones del contrato, y que consideran que podrán cumplir con el mismo conforme a su naturaleza y función, asumiendo en caso de adjudicación la totalidad de las inversiones necesarias para el cabal cumplimiento de las obligaciones de resultado que asume.

La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar cada proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad, aún cuando ésta se encuentre incluida dentro de documentos o información de la CONTRATANTE  para su uso interno, a la cual los interesados pudieran haber llegado a acceder a través de derechos de petición verbales o escritos.

Igualmente, el proponente será responsable por el valor y uso que le dé a las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia, o en cualquier otro documento o información proporcionado a un posible proponente, ya sea por escrito o en forma verbal.

Nada de lo contenido en dichos documentos, audiencias o declaraciones puede considerarse como una promesa o declaración del CONTRATANTE, o de sus representantes, asesores, consultores, agentes o dependientes, o de funcionarios de RTVC, en cuanto a hechos o circunstancias ciertas del pasado o del futuro. Tampoco implica declaración o garantía alguna, expresa o implícita, que obligue al CONTRATANTE, a sus representantes legales, a los funcionarios o asesores que brinden asistencia o apoyo al proceso de contratación que se promueve, o a sus respectivos directores, funcionarios, socios, empleados, agentes, representantes, asesores o consultores. La presentación de la respectiva propuesta constituirá reconocimiento y aceptación de ello por parte del proponente.

En particular, no se manifiesta declaración o garantía alguna con respecto al logro o la razonabilidad de las proyecciones, las perspectivas, o el plan y costos o de las inversiones que resulten necesarias para llevar a cabo el contrato que se llegue a celebrar conforme a la propuesta de los proponentes, ni de sus supuestos, si los hubiere.

La recepción de estos Pliegos de Condiciones por cualquier persona, o de  cualquier información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita, que involucre a la CONTRATANTE, no podrá ni deberá considerarse como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, por parte de los funcionarios, asesores, consultores externos o representantes de estos.

Se recomienda a todas las personas que deseen participar como proponentes del presente proceso de selección, que obtengan asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica y de cualquier otra naturaleza. Los proponentes deberán informarse sobre los requisitos legales aplicables a la presente contratación y al  contrato que se celebrará como consecuencia de la misma.

Sin perjuicio de la declaración expresa que los proponentes deberán hacer en la carta de presentación de la propuesta sobre este particular, por la sola presentación de la propuesta se considera que los proponentes han realizado el examen completo de la información relevante para la presentación de su propuesta, y que han investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos que incidan en la misma.

La circunstancia de que el proponente adjudicatario de esta Contratación no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos o ajustes de ninguna naturaleza, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobre costos del proyecto para el contratista.

## CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

Los oferentes deberán indicar en su oferta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.  Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que la oferta es pública.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, cualquier persona que demuestre interés legítimo, podrá solicitar por escrito y a su costa copia total o parcial de las propuestas presentadas o de las actuaciones generadas en el proceso del concurso, respetando la reserva de que gozan legalmente las patentes, procedimientos y los documentos que conforme a la ley tengan reserva legal, según lo indicado en la norma anteriormente señalada. Se solicita que el proponente manifieste en forma expresa los documentos de su propuesta sometidos a reserva indicando las razones y la Ley que ampara dicha reserva.

En el evento que no se indique en la propuesta sobre la existencia de reserva legal sobre algún documento, el proponente no puede reclamar indemnización por la expedición de copia alguna de su oferta.

CAPITULO IV

# ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS

## OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Dentro de las obligaciones a las que el contratista se obliga, está la de dar atención y preparar todos los reportes al Comité Técnico como parte del contrato firmado entre las dos partes. De esta forma la empresa seleccionada se compromete y obliga para con RTVC a cumplir con las siguientes actividades:

- Presentar los informes de gestión realizada en los términos señalados en el numeral 4.4

- Dar asistencia integral a RTVC durante el diseño de nuevos modelos más eficientes para la administración, operación, mantenimiento y explotación comercial de la red pública nacional de transmisión de radio y televisión.

- Atender a los requerimientos que RTVC señale, en relación con el objeto del contrato.

- Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentra bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero cause a la administración o a terceros.

- Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual.

- Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del presente Contrato.

- Las demás relacionadas con la naturaleza de la función de consultoría

4.1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA

- Contratar el equipo de trabajo necesario y suficiente, debidamente capacitado, para llevar a cabo las actividades descritas en el aparte 4.2, y 4.3

- Asumir los gastos derivados de los desplazamientos, y alojamiento del equipo en las diferentes regiones para realizar el inventario de la red primaria y secundaria de la red publica nacional de radio y televisión, y demás actividades de la consultoría.

- Responsabilizarse de todos los costos relacionados a cualquier tipo de imprevistos, emergencias o situaciones de peligro relacionados con la ejecución de las fases I y II de la consultoría

- Ajustar las actividades del equipo de trabajo conforme a un detallado cronograma de operación para la consecución de las fases I y II

- Adquirir o alquilar los equipos necesarios para la ejecución de las actividades mencionadas para la realización de la consultoría, tales como computadores y equipos técnicos para medición de las potencias y niveles

- Las demás, que garanticen el cumplimiento del objetivo de la consultoría

## OBLIGACIONES FRENTE A LA EJECUCION DE LA FASE I

FASE I. Valoración técnica del estado actual de la red pública nacional de radio y televisión.

Esta fase comprende todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo específico i) mencionado en la sección 1.1.1 del presente documento. Las actividades a desarrollar serán, como mínimo, las siguientes:

Alcance de la FASE I  (Duración: hasta 5 meses)

- Revisar experiencias internacionales en torno a los esquemas existentes para la operación de redes de radio y televisión.

  - Adelantar la revisión de al menos tres (3) experiencias internacionales relevantes en relación con el diseño e implementación de diferentes modelos eficientes de  procesos de gestión de redes públicas de radio y televisión. Esta revisión incluirá la descripción de los esquemas implementados en cuanto a responsabilidades, asignación de riesgos y mecanismos legales y financieros creados. Así mismo se describirá las debilidades y fortalezas de los procesos.

- Evaluar el estado de operación y funcionamiento actual de los sistemas de difusión de radio y televisión de las estaciones de la red pública nacional

  - Realizar la evaluación de las condiciones de operación técnicas de los transmisores, en lo correspondiente a las siguientes característica:

- Potencia de Salida, (Video y Audio en amplificación separada)

- Potencia Reflejada (Video y Audio en amplificación separada)

- Potencia de salida en los transmisores en AM y FM

- Potencia reflejada en los transmisores en AM y FM

- Determinación del VSWR en transmisores en AM y FM

- Medición de armónicas (hasta la quinta armónica) en transmisores en AM y FM

- Distorsión Armónica (THD+N) en transmisores en AM Y FM

- Medición de relación Señal/Ruido en transmisores en AM y FM

- Desplazamiento de portadora al 100% de modulación en transmisores AM

- Desviación de frecuencia para 100% de modulación en transmisor FM

- Respuesta de audiofrecuencia entre 30 Hz y 10 Khz en transmisores AM

- Respuesta de audiofrecuencia 25 Hz a 15 KHz con pre-énfasis de 75 (seg en transmisores en FM.

- Distorsión por intermodulación 60 Hz / 7 Khz en transmisores AM

- Impedancia del sistema radiante medida desde la salida de los transmisores AM

- Relación de las alarmas que presenta el Transmisor

- Diagnóstico del estado de funcionamiento del Excitador: Lectura de las medidas del equipo, determinación de funcionamiento de las etapas del excitado (sin medidas, solo estado: bueno o malo)

- Estado de los Amplificadores: De acuerdo a las alarmas presentes, descripción del estado de las etapas, como fuentes de poder o módulos de potencia.

- Estado del Sistema de Antenas: verificación física de los conductores de salida. Verificación del Estado de los Multiplexores, en donde sea el caso. Estado de las antenas, latiguillos y distribuidor.

  - Evaluar las condiciones de operación de las estaciones:

- Temperatura: en grados centígrados, medida en el salón de los equipos. Se deben tomar varias medidas para establecer un promedio, cada hora del día.

- Humedad Relativa: en %, Se deben tomar varias medidas para establecer un promedio, cada hora del día.

  - Determinar las condiciones del ciclo de vida tecnológico de todos los equipos y su posibilidad de actualización. Para esto se requiere tener en cuenta su periodo de fabricación, fecha de compra y puesta en marcha, historial de mantenimiento, tiempo de operación, vigencia de marca y representación,  su disponibilidad de repuestos, el estado de la tecnología y condiciones de operación.

- Evaluar el estado de operación y funcionamiento actual de los sistemas de recepción satelital de las estaciones de la red pública

  - Determinar el estado de funcionamiento de los receptores satelitales, IRD, y de las antenas parabólicas.

- Lectura del Nivel de Recepción del IRD.

- Verificación del estado ON, OFF, Alarmas

- Verificación y anotación del estado físico de la antena parabólica: Pétalos, mástil, tornillería.

- Verificación y descripción del estado de los puntos de conexión, conector, cable coaxial.

- Revisión y anotación del estado de pintura y corrosión de partes

- Verificación del sistema de tierras, medida con Instrumento

- Determinar el estado de las condiciones de operación de los equipos auxiliares  en las estaciones, tales como grupos electrógenos, UPS, sistema de aire acondicionado, y sistemas adicionales de ventilación de los transmisores.

  - Realizar un diagnostico general de funcionamiento de los grupos electrógenos, como plantas eléctricas y UPS.

Verificación de los sistemas de puesta a tierra.

- Lectura de resistencia.

- Revisión de conexión de los sistemas integrados de estructura de torre, salón de equipos y TVRO.

- Revisión de conexión a equipos en su barraje equipotencial.

Revisión de la Acometida Eléctrica.

Medidas eléctricas de la estación que alimenta los equipos electrónicos

- Medición de Voltajes de Línea.

- Medición de Voltaje Neutro – Tierra.

- Medición de Corrientes.

- Verificación del estado de los conductores

Revisión del Transformador

Revisión de los Reguladores de voltaje.

- Medidas de las Tensiones de salida

- Inspección general del estado físico.

- Revisión de las protecciones de entrada

Revisión de Plantas de Emergencia.

- Medidas de las Tensiones de salida

- Inspección general del estado físico.

- Revisión de Batería.

Revisión de Banco de Baterías

- Medidas del voltaje de las celdas

- Medida de Niveles.

- Inspección estado físico.

Revisión de Cargadores de Baterías

- Medidas de las Tensiones de salida

- Revisión de estados indicadores del equipo.

  - Determinar el ciclo de vida tecnológico de todos los equipos auxiliares, teniendo en cuenta su periodo de fabricación, su disponibilidad de repuestos, el estado de la tecnología, condiciones de operación, consumo de combustible.

- Evaluar las condiciones físicas de la infraestructura de las estaciones de la red (caseta, torres, vías de acceso, condiciones de seguridad) y analizar la disponibilidad de espacio para la instalación de nuevos sistemas de transmisores y antenas en las torres de las estaciones.

  - Realizar la evaluación del estado de las torres, necesidades de mantenimiento, necesidades de corrosión, luces de obstrucción, y pararrayos, para cada una de las estaciones.

    - Evaluación de la estructura

    - Evaluación de las bases.

    - Estado de pintura

    - Luces de obstrucción y  pararrayos

    - Disponibilidad de espacio para ubicar nuevos sistemas de radiación

  - Realizar el estudio de las vías de acceso, torres, caseta y áreas físicas, con una descripción detallada para cada una de las estaciones

- Condiciones de Seguridad

    - Vigilancia

    - Estado de puerta de acceso

    - Ventanas

    - Cerramiento de la estación.

- Vías de Acceso

    - Estado y recomendaciones.

- Caseta o Salón de Equipos

    - Impermeabilización

    - Estructura

    - Pisos

    - Estado de la pintura

- Revisión Sistema de Ventilación, Extractores.

  - Analizar la posibilidad de ampliación de las estaciones de la Red Primaria, llevando a cabo un levantamiento de área física, donde se contemple el crecimiento de las mismas o la inclusión de nuevos equipos.

- Estudio y análisis de la capacidad de suministro actual de energía en las estaciones. Energía remanente en las estaciones

  - Realizar el estudio de capacidad de suministro actual de energía, donde se evalúe las posibilidades de doble circuito de subestaciones eléctricas distintas para contar con redundancia.

  - Evaluar el estado de los transformadores, determinar el grado de obsolescencia y recomendaciones sobre su reposición.

- Realizar las recomendaciones en materia de inversión en equipos, reposición y ampliación, con base en el diagnóstico efectuado de acuerdo a la metodología utilizada (esta actividad dependerá del escenario a diseñar y la tecnología, adaptación digital o simplemente adaptación de equipos – modelo de negocio) para llevar la infraestructura a un buen estado de operación, garantizando unos índices de disponibilidad de mínimo un 99.6% para toda la red, y de acuerdo a unos indicadores de servicio definidos previamente.

  - Generar un listado de los equipos que requieren reposición, con su debido soporte

  - Generar el listado de equipos y reposiciones que deben adquirirse (con sus especificaciones técnicas)

  - Determinar el valor total de la inversión

  - Generar recomendaciones frente a la operación actual de la red

- Al finalizar la fase 1 corroborar la información  que en ese momento entregue rtvc, con el estado de la red con base en la evaluación realizada por la consultoría y generar un informe comparativo entre la información disponible de RTVC y los resultados de la valoración técnica.

- Entregar un inventario de la Red de Transmisión y generar el levantamiento de la información.

  - Realizar la compilación de los datos obtenidos anteriormente y presentar un inventario detallado con material fotográfico de los bienes y el estado de los mismos, en una base de datos clasificada por estación.

## OBLIGACIONES FRENTE A LA EJECUCION DE LA FASE II

FASE II. Análisis de mercado y valoración financiera para el diseño de nuevos modelos más eficientes para la administración, operación, mantenimiento, y explotación comercial de la red pública nacional de radio y televisión.

Esta fase comprende todas las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos específicos ii), y iii) mencionados en la sección 1.1.1 del presente documento. Las actividades a desarrollar serán, como mínimo, las siguientes:

Alcance de la FASE II (Duración: hasta 5 meses)

- Analizar la situación macroeconómica de Colombia, incluyendo el análisis de la evolución de las variables relevantes para el sector de las telecomunicaciones, particularmente el subsector de radio y televisión.

- Analizar el mercado de servicios de telecomunicaciones en otros países donde se ha adoptado el sistema de transmisión digital terrestre de televisión, específicamente frente a la generación de nuevas unidades de negocios relacionados (Brasil, Países Europeos, Japón, EEUU, entre otros).

- Analizar los mercados de telecomunicaciones en cuanto a su historia, perspectivas, tipo de productos, competidores, participaciones en el mercado, tendencias futuras, entre otros, y de esta forma identificar variables que puedan ser significativas a la hora de evaluar las posibilidades de explotación de la red.

- Consecuentemente, generar un análisis del mercado actual para determinar los posibles nuevos modelos de negocio que se puedan adaptar a la red pública nacional de radio y televisión y sus escenarios, así como los actores interesados, donde se pueda realizar una explotación de la red.

- Definir diferentes modelos óptimos para la gestión y explotación comercial de la red, en donde se defina la estructura financiera, técnica y legal a desarrollar. Para ello, deberá realizar las siguientes actividades:

- Proponer diferentes alternativas de vinculación de capital para el desarrollo del Proyecto y realizar un análisis comparativo de las alternativas propuestas en términos financieros, económicos, legales y técnicos

- Realizar un análisis financiero determinando ventajas y desventajas de cada una de las alternativas que se estudien y propongan, según lo que se menciona más abajo.

- Realizar los análisis de tipo técnico y legal con sus respectivas ventajas y desventajas.

- Realizar un análisis del mercado de posibles inversionistas de capital y estratégicos, así como los mercados financieros y sus restricciones para participar en el proyecto de acuerdo a cada una de las alternativas analizadas.

En este sentido, el consultor adelantará las siguientes actividades para la estructuración del proyecto:

Estructuración Financiera

En esta etapa el consultor deberá definir la estructura financiera del Proyecto, incluyendo las alternativas de financiación, el esquema y estimación inicial de plazo, la estructura de ingresos del socio estratégico, las proyecciones de demanda y todos los demás aspectos pertinentes para la estructuración, incluyendo la evaluación de los riesgos financieros.

Así mismo se adelantará un análisis de las posibilidades de financiación que incluya las siguientes actividades:

- Analizar las posibilidades de la financiación teniendo en cuenta la situación de los mercados financieros existentes, y las posibilidades de los mercados de capitales, entre otros.

- Recomendar la estrategia de financiación óptima, dentro de las condiciones de los mercados actuales y simular su resultado en un modelo financiero.

- Identificar aspectos potenciales de explotación económica que no hayan sido detectados previamente.

- Proponer un esquema inicial de financiación del proceso, en donde se especifiquen los aportes de capital de riesgo del aliado estratégico y la estructura deuda - capital más recomendable.

El(los) modelo(s) financiero(s) que realizará el consultor deberá(n) tener en cuenta los siguientes parámetros:

- Contener proyecciones financieras (balance general, flujo de caja, estado de pérdidas y ganancias, principales indicadores financieros, entre otros).

- Incorporar los resultados obtenidos en la estructuración técnica y todos los aspectos que afectan los resultados tales como: las proyecciones de gastos administrativos, impuestos (según las leyes vigentes), servicio de deuda, seguros, cronograma de inversión, entre otros.

- Reflejar diversas fuentes de financiación, tanto internas como externas.

- Reflejar la rentabilidad esperada del proyecto y del inversionista.

- Considerar las limitaciones presupuestales de la Nación, buscando esquemas que minimicen el impacto fiscal.

En desarrollo de la estructuración financiera del proyecto, el consultor deberá simular el resultado del proyecto frente a variaciones en las variables más críticas en cuanto a generación de valor.

Por último, el consultor adelantará el diseño y estructuración del esquema de asignación de riesgos y responsabilidades, adelantando actividades como:

- Establecer el esquema de asignación de riesgos, determinando los riesgos que debe asumir el privado y mitigar mediante mecanismos de cobertura aquellos trasladados a la Nación, de acuerdo con los documentos de política de manejo de riesgo contractual del Estado para Proyectos de estructuración en infraestructura.

- Diseñar los incentivos para promover la mejor estructura de financiación y la minimización de aportes fiscales.

- Realizar las labores necesarias para garantizar la implementación de los mecanismos de cobertura que requiera la Nación

- Definir las estructuras legales apropiadas para cada uno de los modelos de negocios (posibles esquemas de vinculación). El desarrollo de esta estructura legal deberá efectuarse de acuerdo con el marco de la legislación colombiana.

- Con base en esta información, desarrollar preliminarmente una valoración financiera de la Red de Transmisión en forma integral teniendo en cuenta los resultados arrojados en la Fase I y en las actividades anteriores.

- Organizar todas las opciones de modelos de gestión posibles para RTVC y presentarlas oficialmente al Comité Técnico para su evaluación y posterior decisión de un modelo en particular.

- Adelantar todas las demás actividades que la Consultoría considere convenientes y que sean necesarias para el logro de los objetivos específicos propuestos en esta Fase y el cumplimiento del objetivo general de la consultoría.

## INFORMES

Para la ejecución del contrato a celebrarse con RTVC, los informes de gestión del contratista serán presentados de la siguiente manera:

Para la fase I, el consultor deberá entregar (a) un informe inicial con los resultados de las experiencias internacionales, (b) informe al segundo mes de iniciación de la fase I, en donde se muestre el estado de avance del contrato y de cada uno de los objetivos específicos de que trata el presente documento, y (c) un informe detallado final y la base de datos clasificada por estación. Los informes deben incluir los siguientes aspectos:

- Resultados de las verificaciones, controles, e inspecciones establecidas, al igual que los resultados de todas las actividades desarrolladas por el contratista.

- Descripción detallada de la operación de la red (sistemas de difusión, recepción satelital, estado de los equipos auxiliares), utilizando la información recopilada durante las visitas, encuestas y demás fuentes de información utilizadas por el Interventor.

- Estado de la evaluación de las condiciones físicas de la infraestructura de las estaciones de la red (caseta, torres, vías de acceso, condiciones de seguridad) y analizar la disponibilidad de espacio para la instalación de nuevos sistemas de transmisores y antenas en las torres de las estaciones, según las actividades desarrolladas en el aparte 4.2

- Estudio y análisis de la capacidad de suministro actual de energía en las estaciones.

- Conclusiones y recomendaciones en materia de inversión en equipos, reposición y ampliación, con base en el diagnóstico efectuado de acuerdo a la metodología utilizada.

- Análisis de los informes presentados por el operador.

- Inventario de la Red de Transmisión

Para la fase II, el consultor deberá entregar cinco (5) informes, en donde se muestre el estado de avance de la consultoría y de cada uno de los objetivos específicos de que trata el presente documento. Estos son:

- Informe de la evaluación de la situación macroeconómica de Colombia, del mercado de servicios de telecomunicaciones en otros países, y de las oportunidades dentro del mercado de telecomunicaciones.

- Informe sobre el análisis del mercado actual en Colombia y los posibles aliados estratégicos

- Informe con la modelación inicial de los posibles modelos y los esquemas de financiación correspondientes

- Informe con la valoración inicial de la red, teniendo en cuenta los resultados arrojados durante las fases iniciales

- Presentación de los diferentes nuevos modelos de gestión y explotación comercial de la red (junto con los posibles esquemas financieros, jurídicos, y administrativos) para ser evaluada por el gobierno nacional.

Todos los informes deben ir acompañados de dos (2) copias impresas y una copia en medio magnético. Igualmente, deberá proporcionar copias de las hojas de cálculo y de los programas desarrollados, con sus respectivos manuales de operación o instructivos y demás información que sea de utilidad. Los informes deberán presentar la información de una forma clara y concisa, un resumen ejecutivo y utilizar gráficos, inferencia estadística y estadísticos descriptivos.

El consultor deberá presentar un informe final que además de incluir los anteriores literales, deberá presentar las conclusiones y recomendaciones resultantes de la ejecución del contrato de consultoría. Adicionalmente, dicho informe final debe resumir las precedencias históricas, las prácticas internacionales, y los resultados finales de cada una de las fases establecidas en las actividades de la consultoría.

Para el recibo a satisfacción de los informes aquí enumerados, se requiere que el consultor entregue la totalidad de la información solicitada, información que debe ser expuesta según los términos acordados entre el contratante y RTVC.

## METODOLOGIA DE TRABAJO Y COMITÉ TÉCNICO

Se conformará un Comité Técnico de tres (3) miembros compuestos por un (1) delegado del Ministerio de Comunicaciones, un (1) delegado del operador público nacional RTVC y un (1) delegado del Departamento Nacional de Planeación –DNP-.

El Comité Técnico será el encargado de:

- Evaluar las Propuestas presentadas por los Proponentes.

- Adelantar el proceso de negociación con el Proponente seleccionado.

- Discutir y acordar con la Consultoría seleccionada los detalles finales sobre el alcance y el programa de trabajo.

- Firmar con la Consultoría el Acta de Inicio del estudio de valoración y diseño de nuevos modelos, previa legalización del Contrato.

- Supervisar y coordinar la ejecución del Contrato.

- Revisar, comentar y aprobar los informes presentados por la Consultoría, así como los resultados y recomendaciones del estudio.

La metodología de trabajo la definirá la Consultoría en su Propuesta y se tendrá en cuenta como criterio de evaluación y calificación por el Comité Técnico. No obstante, se deberán considerar entre otros los siguientes aspectos:

- La Consultoría deberá incluir en su Programa de Trabajo como mínimo una presentación ante el Comité Técnico, de cada uno de los informes. A estas presentaciones deberán asistir, por lo menos, los integrantes del Equipo Mínimo de Trabajo. El Comité Técnico se reserva el derecho de invitar a otros miembros del Gobierno Nacional a participar en dichas presentaciones.

- Cuando sea apropiada la realización de una reunión y se estime necesaria la asistencia de algún o algunos miembros del Equipo Mínimo de Trabajo de la Firma Consultoría, dicha reunión será citada por el Comité Técnico con tres (3) días hábiles de anticipación.

- Cuando el Comité Técnico considere oportuno realizar una reunión no presencial con algún o algunos miembros del Equipo Mínimo de Trabajo de la firma consultora, el Comité podrá programar una teleconferencia o videoconferencia con tres (3) días hábiles de anticipación.

## EXPERIENCIA DEL OFERENTE Y PROPUESTA TÉCNICA

El proponente que se presente a este proceso de selección debe presentar una propuesta técnica que será evaluada en los términos del numeral 5.4 donde se evidencie que posee la siguiente experiencia en conjunto o en forma individual:

  - Experiencia de la firma Proponente.

  - Experiencia del personal

- Experiencia Específica

  - Plan de Trabajo

- Enfoque y Metodología

- Organigrama y dotación de personal

- Plan de trabajo - cronograma

  - Adicionalmente para el componente técnico de la consultoría, certificado de Aseguramiento de Calidad o Sistema de Calidad ISO 9001 vigente.

4.6.1	Experiencia de la firma Proponente (Anexo 3)

Para efectos de la evaluación, se considerará la experiencia del Proponente de acuerdo a las siguientes, que deberán ser presentadas de conformidad con lo establecido en el Anexo 3:

A. Experiencia general del proponente

- Consultoría a la estructuración de empresas de telecomunicaciones o afines, que haya atraído capital privado, o alianzas estratégicas

- Consultoría, o asesorías en actividades de modelación de unidades de negocio en empresas de telecomunicaciones u operadores de redes de comunicación

- Consultorías financieras y administrativas de proyectos para la prestación de servicios de radiodifusión

- Consultorías financieras y administrativas de empresas públicas o privadas de infraestructura o afines, para la optimización de sus procesos de trabajo

B. Experiencia específica técnica

- Operación o interventoría de proyectos en zonas rurales o urbanas para la prestación de servicios de telecomunicaciones o para desarrollar actividades de telecomunicaciones.

- Operación o interventoría en zonas rurales o urbanas en el área técnica de proyectos para el desarrollo de actividades de telecomunicaciones en proyectos de infraestructura física.

- Operación o interventoría en zonas rurales o urbanas en el área técnica en la operación y mantenimiento de redes para desarrollar actividades de telecomunicaciones o prestar servicios de telecomunicaciones.

El oferente podrá anexar hasta nueve (9) certificaciones de experiencia general y cinco (5) certificaciones de experiencia específica técnica, correspondientes a proyectos o contratos cuyo valor ejecutado sea de mínimo de trescientos millones de pesos ($300.000.000), que cumplan con los requerimientos solicitados en el presente numeral, las cuales serán objeto de ponderación. Las experiencias reportadas deberán ser diferentes en cada caso. En el caso que la certificación corresponda a contratos o proyectos mayores a mil quinientos millones de pesos ($1´500.000.000.oo), esta será considerada por 4 certificaciones.

Cuando un participante presente una experiencia, y esta haya sido desarrollada bajo la modalidad de Propuesta Conjunta, Consorcio o Unión Temporal, para efectos del presente proceso de contratación, el valor de la misma dependerá de la participación dentro de la forma asociativa de quien presente la experiencia y del monto del contrato presentado. Si la participación del integrante en la experiencia fue igual o superior al 35%, la misma se aceptará como válida y se contemplará para ello el monto total del contrato, siempre y cuando éste sea igual o superior al monto establecido en el presente numeral, de acuerdo con el procedimiento descrito en el numeral 5.4 (evaluación técnica de la propuesta) del presente documento. En caso de que el participante haya tenido una participación inferior al 35% dentro de la experiencia presentada, ésta se considerará válida sólo si el monto del contrato, ponderado por la participación del interesado dentro del mismo, resulta igual o superior al monto establecido en el presente numeral, de acuerdo con el procedimiento descrito en el numeral 5.4 (evaluación técnica de la propuesta).

Las experiencias reportadas deben haber sido desarrolladas después del 1º de enero de 1998, independiente de la fecha de su iniciación o podrán corresponder a proyectos en curso, siempre y cuando el porcentaje de ejecución del mismo supere el 50% a la fecha de presentación de las propuestas.

No se considerarán como experiencias válidas de la firma:

- Experiencias relacionadas con instalación de cableado estructurado.

- Asesorías relacionadas con la instalación o el montaje de Redes Locales Corporativas.

- Experiencias en las cuales SOLAMENTE existió suministro de personal para el desarrollo de cualquier tipo de proyectos técnicos o financieros.

- Experiencias en las que SOLAMENTE hubo suministro de equipos o elementos, sin estar enmarcados dentro de un Contrato de Consultoría.

Si la Propuesta es presentada como Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Unión Temporal, se podrán reportar experiencias de cualquiera de sus integrantes, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas para considerar la experiencia como válida.

En el caso de Sociedades bajo Promesa, Consorcios o Uniones Temporales, se deberá designar un integrante que para efectos de la evaluación será considerado como el “Integrante con Experiencia”, quien deberá:

- Contar con una participación de más del 30% en la Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Unión Temporal.

- Contar con capacidad decisoria en lo relacionado con la organización operativa para adelantar las labores de la consultoría.

Cada experiencia consignada en el Anexo 3 debe ser soportada por una certificación expedida por la entidad o empresa contratante del participante o integrante, que contenga los siguientes datos:

- Empresa o entidad contratante.

- Empresa o firma que prestó el servicio de consultoría.

- Objeto del Contrato.

- Nombre del proyecto objeto de la consultoría.

- Nombre de la firma o las firmas a las cuales se realizó la consultoría.

- Valor total del contrato, indicando claramente SI INCLUYE IVA, la moneda y el año al que corresponden los valores certificados.

- Porcentaje de participación en la Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Unión Temporal, en caso de que los trabajos se hayan desarrollado bajo esta modalidad de asociación.

- Porcentaje de ejecución del contrato.

- Fecha de inicio del contrato.

- Fecha de terminación.

La certificación que soporta cada una de las experiencias que el Proponente presente, puede ser reemplazada por una copia del acta de liquidación del contrato de la experiencia que se está acreditando, siempre y cuando esta contenga la información antes mencionada. De no contenerla, el proponente deberá complementar la información suministrada con la información faltante a través de una certificación expedida por la empresa contratante.

Independientemente de la denominación que se le de al contrato a través del cual se haya desarrollado la experiencia reportada, para efectos del presente proceso de contratación, se contemplarán aquellos contratos en los cuales se hayan desarrollado actividades de consultoría y/o control y/o seguimiento a los proyectos contemplados para cada una de las experiencias indicadas en el presente numeral.

4.6.2 Experiencia del personal propuesto

El Proponente deberá contar con las personas que le permitan desarrollar las labores en las áreas de finanzas, administración, legal y técnica.

Personal Propuesto

El Proponente tiene la libertad de establecer, de acuerdo con el enfoque y organización que dé a la Consultoría, el número de personas a utilizar en el desarrollo de la misma. Sin embargo, el equipo propuesto por el Proponente deberá cumplir como mínimo, con los perfiles y el número de personas que se presentan en la Tabla 1  - Características del Personal Propuesto.

Cada profesional o técnico se debe proponer para una sola área de la Consultoría dentro de la propuesta presentada, pero puede presentarse el mismo profesional o técnico en diferentes propuestas.

Para efectos de la verificación de la Experiencia del Personal Propuesto, sólo se tendrán en cuenta las personas presentadas en el Anexo 4, que deben corresponder exactamente a los perfiles y el número de personas que se requieren en la Tabla 1  - Características del Personal Propuesto.

“(…) El Proponente está en libertad de definir la dedicación de tiempo para el Director del Área Administrativa y Financiera y el Asesor Jurídico, sin embargo deberá garantizar la disponibilidad de estas personas cuando por las características y demanda de tiempo del proyecto así lo exijan y/o cuando su dedicación sea requerida por el Supervisor del Contrato de Consultoría. El Proponente deberá considerar en la organización, la coherencia entre la dedicación de las personas y las actividades que deben realizar. (…)”

En cuanto a las experiencias acreditadas por el Director del Proyecto, al menos una de aquellas deberá ser relativa al desarrollo de un contrato de asesoría o consultoría que involucre proyectos en telecomunicaciones. Este requisito es de obligatorio cumplimiento y debe entenderse incorporado en la Tabla No.01 de los Pliegos de Condiciones.

Para la conformación del grupo de trabajo de la consultoría, incluido el equipo de soporte, el proponente deberá tener en cuenta lo establecido en la Ley 842 de 2003, mediante la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones, especialmente en el régimen de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecido en los artículos 44 y 45 de la mencionada ley.

El personal propuesto se clasifica en las siguientes categorías y cada uno deberá cumplir el número mínimo y tipo de Experiencias Específicas establecido en la Tabla 1  - Características del Personal Propuesto.

Tabla 1  - Características del Personal Propuesto

| Categoría | Cargo | Formación Académica Mínima | No. de Personas | Tipo de Experiencia Específica | Experiencias válidas mínimas | Experiencias válidas máximas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Director | Ingeniero, Economista Administrador o Abogado | 1 | Haber participado, en calidad de Director o coordinador general o en calidad de Director o coordinador técnico, de un proyecto relacionado con cualquiera de las siguientes áreas: Consultoría de proyectos para el desarrollo de actividades de telecomunicaciones Consultoría en estructuración de proyectos de atracción de capital público o privado (aliados estratégicos) en sectores tales comos financiero, infraestructura, transporte, petróleos, aguas, entre otros. | Mín. 4 | Max. 6 |
| II A | Director Área Técnica | Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones | 1 | Haber participado, en calidad de Asesor, Director, Coordinador General o Coordinador Técnico en cualquiera de las siguientes áreas: Consultoría o Interventoría de proyectos para la prestación de servicios de radiodifusión Proyectos de consultoría o asesoría técnica para el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones. | Mín. 4 | Max. 6 |
| II B | Asesor Jurídico | Abogado | 1 | Haber participado en calidad de Asesor, Director, Coordinador o miembro del equipo profesional, en proyectos de Telecomunicaciones. Para ser tenido en cuenta, dentro de las experiencias reportadas, el profesional deberá poseer por lo menos dos (2) experiencias válidas en procesos de contratación bajo la Ley 80 de 1993. | Mín. 3 | Max. 5 |
| II D | Director Área Administrativa y Financiera | Ingeniero Economista Administrador o Financiero | 1 | Haber participado en calidad de Asesor, Director o Coordinador en proyectos afines a su área en los siguientes sectores: Financiera, telecomunicaciones Infraestructura física (Sectores de Gas, minas, energía, transporte, petróleos, aguas). Debe demostrar experiencia en modelación financiera. Si no es financiero se requiere tenga algún estudio adicional en temas financieros | Mín. 3 | Max. 5 |

El Comité Técnico se reserva en todo caso, el derecho de solicitar modificaciones en el equipo  humano contratado, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las obligaciones contractuales, se reitera que en todo caso, los miembros de dicho equipo deberán cumplir con los requerimientos mínimos establecidos en el presente numeral.

El equipo humano aprobado por la entidad deberá permanecer afiliado al proyecto durante todo el tiempo su ejecución, y solo podrá ser modificado por fuerza mayor  previa autorización del Comité Técnico, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el presente numeral.

El Proponente que resulte adjudicatario, tendrá la libertad de escoger la modalidad de vinculación del recurso humano básico que se requiere el proyecto y en consecuencia RTVC no responderá por ningún tipo de reclamación laboral de dicho personal. En todo caso, se deberá garantizar la permanencia del personal por el término de ejecución del contrato a adjudicar.

b. Equipo de Soporte (Anexo 5)

De manera adicional al personal propuesto que se establece en la Tabla 1  - Características del Personal Propuesto, el Proponente deberá presentar en su organigrama, un equipo de soporte con el cual se pueda dar cumplimiento a las actividades de la consultoría definidas en el capítulo IV y que cuente con las personas que conformen los grupos de verificación en campo.

RTVC solicita que las personas que conformen los grupos de verificación en campo para el cumplimiento de la fase I, sean profesionales o tecnólogos, en áreas relacionadas con las telecomunicaciones, electrónica, redes de radiodifusión, etc. Para efectos de la evaluación de la propuesta, el proponente no deberá acreditar la formación académica, sin embargo el Comité Técnico se reserva el derecho de verificar esta condición durante la ejecución del contrato de consultoría que se derive del presente concurso.

El Proponente debe incluir la formación académica de todos los miembros del equipo de soporte en el organigrama. De igual manera, se debe diligenciar el Anexo 5 para cada una de las personas del personal propuesto, indicando formación académica, nombres de las instituciones de enseñanza, fechas de graduación y los títulos obtenidos. No se deben incluir los cursos o seminarios que no hayan conducido a la obtención de títulos tecnológicos, técnicos profesionales, especializaciones, maestrías o doctorados.

El Comité técnico podrá verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en este numeral, a las personas de soporte antes de proceder a suscribir el contrato de consultoría, al igual que podrá solicitar la acreditación de títulos o experiencias del personal propuesta o del equipos de soporte, caso en el cual, el proponente deberá entregar la información solicitada dentro del plazo que se señale.

Todos los programas técnicos profesionales, tecnológicos, profesionales universitarios, especializaciones, maestrías, doctorados que se presenten como parte de la formación académica de algún integrante del personal propuesto, deberán contar con su correspondiente aprobación del ICFES o de la secretaría de Educación Municipal o Distrital si fueron obtenidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 30 de 1992 o del Ministerio de Educación de conformidad con el decreto 2230 de 2003. Aquellos programas de formación académica que no hayan conducido a la obtención de títulos permitidos para este proceso público, o que no cuenten con la debida aprobación del ICFES o de la Secretaría de Educación correspondiente (si fueron obtenidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 30 de 1992) o del Ministerio de Educación de conformidad con el Decreto 2230 de 2003, no serán tenidos en cuenta para efectos de la evaluación. Los errores en estos documentos serán subsanables.

c. Experiencia Específica del Personal propuesto. (Anexo 4)

La experiencia específica se refiere a las experiencias del personal en procesos de asesoría a los descritos en los Pliegos de Condiciones, en los cuales la persona participó en el área para la cual está propuesta y se encuentra relacionada en la Tabla 1  - Características del Personal Propuesto. Ésta deberá ser registrada en el Anexo 4.

En el Anexo 4, deberán registrarse las fechas de inicio y terminación de todas las experiencias, especificando mes y año. Estas experiencias deberán tener un período de duración igual o superior a seis (6) meses y deberán guardar relación con el tipo de experiencias específicas descritas en la Tabla 1  - Características del Personal Propuesto

En este formato deberán indicarse claramente las actividades relacionadas con la experiencia específica requerida. En caso de que se reporten experiencias de personas que hayan ocupado un cargo durante un período de tiempo largo, se tomarán como experiencias individuales cada uno de los proyectos realizados durante dicho período, si así fueron discriminados como experiencias en el formato y si han sido descritas en detalle y a juicio de Comité Técnico, constituyen experiencias en proyectos diferentes.

El Comité Técnico determinará, de conformidad con estas Reglas de Participación, cuándo una experiencia específica no guarda relación con el área de desempeño y por lo tanto no será considerada válida de acuerdo a lo señalado en los términos de de referencia.

Se aceptarán como experiencias válidas del personal propuesto las siguientes:

- Aquellas en las que el personal propuesto haya participado en proyectos para la instalación (montaje) u operación de redes corporativas.

Las experiencias reportadas deberán haber sido desarrolladas después del 1° de enero de 1998 y pueden estar vigentes a la fecha de presentación de la Propuesta. Si se reportan experiencias con fechas de iniciación anteriores al 1º de enero de 1992, éstas serán consideradas para efectos de evaluación sólo durante el período comprendido a partir del 1º de enero de 1992 hasta su fecha de terminación.

Se podrán presentar experiencias específicas que hayan sido desarrolladas simultáneamente durante un mismo período, siempre y cuando éstas correspondan a PROYECTOS INDEPENDIENTES.

Para efectos de la evaluación de los profesionales anterior, las experiencias serán consideradas en el orden de presentación en el cual fueron reportadas en el Anexo 4.

También se debe diligenciar el Anexo 4 – Formación Académica del personal propuesto, indicando la formación superior y otros estudios avanzados de cada uno de éstos (postgrados, especializaciones, maestrías o sus equivalentes), los nombres de las instituciones de enseñanza, las fechas de graduación y los títulos obtenidos. No se deben incluir cursos o seminarios que no hayan conducido a la obtención de títulos profesionales, especializaciones, maestrías o doctorados. La formación académica certificada por el personal propuesto será objeto de ponderación.

Los cursos, pregrados, especializaciones, maestrías o doctorados realizados en el exterior que se presenten como formación académica, serán considerados válidos. Estos documentos deberán cumplir con lo dispuesto sobre el idioma, tal como se establece en el numeral 2.1 del presente Pliegos de condiciones.

Los pregrados, las especializaciones, maestrías o doctorados realizados en Colombia que se presenten como formación académica, sólo serán considerados válidos si corresponden a programas debidamente aprobados por el ICFES, y se deberán presentar al Comité Técnico los correspondientes diplomas o actas de grado.

Adicionalmente, tanto para programas en Colombia, como en el exterior, cada diploma o acta de grado será reconocido para una sola clase de formación. Para este efecto, no se considera el orden cronológico de la realización de las diversas formaciones presentadas.

Se hace énfasis en que se deben diligenciar los Anexo 4. Se solicita relacionar únicamente los proyectos relevantes para el desarrollo de la consultoría y diligenciar debidamente los formatos para cada persona.

4.6.3 PLAN DE TRABAJO

El Plan de Trabajo a ser presentado por el Proponente constará de tres componentes: i) Enfoque y Metodología, ii) Organización y dotación de personal, y iii) Cronograma – plan de trabajo. No podrá ocupar más de 20 páginas tamaño carta (a espacio sencillo y letra Arial tamaño 12) incluyendo la información que se consigne en anexos, apéndices, etc.

La no presentación de algunos de los aspectos que se relacionan a continuación, será subsanable, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.7 de este documento.

a. Enfoque y Metodología

Este componente de la Propuesta técnica deberá contener el entendimiento e interpretación de los pliegos de condiciones, identificando los puntos críticos del esquema planteado para la Consultoría.

El Proponente deberá tratar, como mínimo, los aspectos que se establecen a continuación teniendo en cuenta los tiempos y las actividades establecidas para la Consultoría que se establecen en el capítulo IV del presente Pliegos de condiciones.

- Interpretación del objeto y objetivos específicos de la Consultoría para la valoración técnica y empresarial de la red pública nacional de radio y televisión y posterior diseño de nuevos modelos más eficientes para la administración, operación, mantenimiento (AOM) y explotación de la red pública nacional de radio y televisión, identificando con precisión los puntos críticos a analizar y los principales obstáculos a vencer.

- Estrategia a seguir y mecanismos para vencer los obstáculos identificados en el punto anterior.

- Detallar la forma como la metodología presentada permite cumplir con las actividades de la Consultoría definidas en el capítulo IV de los presentes Pliegos de condiciones.

- Definición y detalle de los productos de la Consultoría y el contenido básico de los instrumentos que deben desarrollarse para cumplir a cabalidad con las fases descritas en el capítulo IV

- Presentar aspectos adicionales que deban ser tenidos en cuenta para adelantar la Consultoría.

b. Organización y dotación de personal

El Proponente deberá presentar, con carácter obligatorio, el organigrama del personal propuesto y equipo de soporte, con las funciones específicas de los distintos cargos y con el perfil de las personas que los desempeñarán, incluyendo la dedicación de la persona que se propone para cada categoría. La experiencia del personal propuesto deberá guardar correspondencia con las funciones y responsabilidades a su cargo.

El organigrama deberá incluir como mínimo una presentación de un equipo mínimo de trabajo con las características solicitadas en Tabla 1  - Características del Personal Propuesto.

c. Cronograma – Plan de Trabajo

El Proponente deberá presentar, con carácter obligatorio, un cronograma en el cual describa detalladamente los procesos y actividades requeridos para alcanzar los objetivos de la Consultoría.

El cronograma debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Explicar claramente la relación entre las distintas  actividades, especificando la ruta crítica.

- Indicar los productos específicos a ser presentados y su oportunidad (informes, reportes, etc.).

- Indicar el personal empleado en cada actividad.

El cronograma deberá cumplir obligatoriamente, con los plazos máximos establecidos para las fases y actividades de la Consultoría descritas en el capitulo IV del presente Pliegos de condiciones.

4.6.4 Certificados de Aseguramiento de Calidad o de Sistema de Calidad ISO 9001

Los Proponentes que presenten Propuestas a Título Individual o bajo la modalidad de Sociedades bajo Promesa, los Consorcios o Uniones Temporales podrán presentar Certificados del Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 9001 vigentes en actividades de Consultoría. Estos certificados no son de obligatoria presentación, en consecuencia su no presentación no generará el rechazo de la propuesta. Sin embargo su presentación será considerada para el caso de desempate, si se llega a tener diferentes propuestas bajo las mismas condiciones.

Si el sistema de aseguramiento de la calidad del Proponente favorecido está certificado para el alcance de “Consultoría en proyectos de telecomunicaciones”, debe ser presentado a RTVC el resultado de las auditorías de seguimiento realizadas por el ente certificador, con los hallazgos resultantes de las auditorías y las acciones a desarrollar por la organización del Proponente. El ente certificador debe estar debidamente acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

CAPITULO VI

# EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, procurando con ello una selección objetiva que permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para RTVC y la realización de los fines que se buscan.

Para este efecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Verificación de la Información Jurídica		  Cumple – No cumple

- Verificación de la Información Financiera		  Cumple – No cumple

Evaluación del Proponente

- Evaluación Técnica

- experiencia Proponente, y experiencia equipo 	385 puntos

- plan de trabajo					315 puntos

- experiencia específica (puntos extra) 		100 puntos

TOTAL Máximo						800 puntos

## INFORMACIÓN JURÍDICA

La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza la Oficina Jurídica de RTVC para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de éste pliegos de condiciones. Este análisis no concederá puntaje alguno, de él puede resultar el rechazo de la propuesta, si se configura alguna de las causales.

## INFORMACIÓN FINANCIERA

El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la Jefatura de Presupuesto y Análisis Financiero de RTVC para establecer la situación financiera de cada proponente.

Se examinará la información financiera reflejada en el Balance General a treinta y uno (31) de diciembre de 2007, en relación con el índice de Liquidez, Nivel de Endeudamiento,  Patrimonio Mínimo y Utilidad Neta.

Para el caso de los consorcios o uniones temporales, la revisión de la información financiera se realizará sobre la composición agregada de los Balances Generales con corte a diciembre treinta y uno (31) de 2007 de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.

La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación. No obstante, la propuesta será RECHAZADA si no cumple con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a continuación:

5.3.1 RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA

Modalidades Individuales

Al 31 de diciembre de 2007, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, superior a uno (1), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros.

La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula:

Modalidades Conjuntas

Al 31 de diciembre de 2007, los participantes que se presente bajo la modalidad de Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, deben contar con una razón de liquidez superior a uno (1), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes. Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros.

La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales y Sociedades bajo Promesa se expresa mediante la siguiente fórmula:

Donde i indica al Integrante o Promitente del Participante.

En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, cada uno de los Integrantes o Promitentes deberá contar de forma independiente, al 31 de diciembre de 2007, con una razón de liquidez superior a uno (1).

5.3.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO

Al 31 de diciembre de 2007, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de máximo cero punto setenta (0.7).

El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula:

Modalidades Conjuntas

Al 31 de diciembre de 2007, el participante que se presente bajo la modalidad de Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, debe tener un nivel de endeudamiento inferior a cero punto setenta (0.7) calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes de la Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Unión Temporal.

El nivel de endeudamiento máximo para Sociedades bajo Promesa, los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula:

Donde i indica cada uno de los Integrantes o Promitentes del Participante.

5.3.3 PATRIMONIO MÍNIMO

Modalidades Individuales

Al 31 de diciembre de 2007, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior al treinta por ciento (30%) del presupuesto oficial de la presente invitación directa.

Patrimonio ≥ 30% Presupuesto Oficial

Desde la fecha de la presentación de la propuesta y durante el término de duración del Contrato, el patrimonio del Participante no puede reducirse por voluntad de los accionistas por debajo del patrimonio mínimo establecido en este numeral. El incumplimiento de lo dispuesto en este párrafo, previo a la adjudicación, dará lugar a que no se consideren la Propuesta para efectos de la evaluación.  Así mismo, el incumplimiento de lo dispuesto en este párrafo durante el término de duración del Contrato, se considerará como un incumplimiento del Contrato y dará lugar a las sanciones correspondientes.

Modalidades Conjuntas

Al 31 de diciembre de 2007, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben contar con un patrimonio igual o superior al treinta  por ciento (30%) del presupuesto oficial de la presente invitación directa, de manera individual y conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.

La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el caso, por su respectivo patrimonio, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007 y sumando todas las ponderaciones, así:

Donde:

i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante.

Desde la fecha de la presentación de la propuesta y durante el término de duración del Contrato, la suma ponderada por participación del patrimonio de los Integrantes de los Consorcios, Uniones Temporales o Sociedades bajo Promesa no puede reducirse, por voluntad de los accionistas o Integrantes, por debajo del Patrimonio Mínimo Exigido establecido en este numeral. El incumplimiento de lo dispuesto en este párrafo, previo a la adjudicación, dará lugar a que no se consideren la respectiva Propuesta para efectos de la evaluación.  Así mismo, el incumplimiento de lo dispuesto en este párrafo durante el término de duración del Contrato, se considerará como un incumplimiento del mismo, caso en el cual RTVC analizará la viabilidad de la continuación del Contrato y la aplicación de las sanciones a que haya lugar.

Con el fin de verificar esta condición, el adjudicatario deberán entregar trimestralmente Estados Financieros Certificados para verificar el cumplimiento de esta condición, así como deberán entregar Estados Financieros anuales Dictaminados con corte a diciembre 31 de cada año.

Los Estados Financieros Certificados trimestrales deberán entregarse dentro de los sesenta (60) días siguientes de su expedición y los Estados Financieros Anuales Dictaminados con corte a diciembre 31 de cada año deberán entregarse antes de finalizar el primer trimestre del siguiente año.”

5.3.4 UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS

Modalidades Individuales

Al 31 de diciembre de 2007, el proponente que se presente debe contar con unas Utilidades Netas Después de Impuestos positivas.

Modalidades Conjuntas

Al 31 de diciembre de 2007, en los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa,  cada uno de sus integrantes o promitentes deben contar con una Utilidad Neta Después de Impuestos positiva.

Donde:

i indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante.

## EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA

La evaluación técnica permitirá verificar que la información suministrada en la oferta corresponde como mínimo a lo solicitado en la presente invitación directa. Los oferentes podrán proponer servicios adicionales y mejoras a las especificaciones incluidas en el pliegos de condiciones, siempre y cuando no contradigan o modifiquen los aspectos obligatorios de las mismas y serán objeto de verificación de cumplimiento, mas no de calificación.

Para la evaluación técnica de la propuesta se divide este componente en las siguientes variables:

            - Experiencia del Proponente				175 Puntos

            - Experiencia específica del personal propuesto	210 Puntos

            - Plan de trabajo

                - Enfoque y metodología				175 Puntos

                - Cronograma y plan de trabajo			  70 Puntos

                - Organización 					  70 Puntos

                - Experiencia especifica					100 Puntos

Total evaluación Técnica					800 Puntos

5.4.1 Experiencia del Proponente

Cuando un participante presente una experiencia, y esta haya sido desarrollada bajo la modalidad de Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Unión Temporal, para efectos del presente proceso de contratación, el valor de la misma dependerá de la participación dentro de la forma asociativa de quien presente la experiencia y del monto del contrato presentado. Si la participación del integrante en la experiencia fue igual o superior al 35%, la misma se aceptará como válida y se contemplará para ello el monto total del contrato, siempre y cuando éste sea igual o superior al monto establecido en el presente numeral, de acuerdo con el procedimiento descrito en este numeral. En caso de que el participante haya tenido una participación inferior al 35% dentro de la experiencia presentada, ésta se considerará válida sólo si el monto del contrato, ponderado por la participación del interesado dentro del mismo, resulta igual o superior al monto establecido en el presente numeral.

Las experiencias reportadas deberán cumplir con los requisitos definidos en las Notas al Anexo 3 – Experiencia del Proponente.

La ponderación de la experiencia del proponente será evaluada de la siguiente manera:

| Experiencia General | Asignación de puntaje |
| --- | --- |
| 5 certificaciones | 20 |
| 6 Certificaciones | 40 |
| 7 Certificaciones | 60 |
| 8 Certificaciones | 80 |
| 9 o más certificaciones | 100 |
| Experiencia específica técnica | Asignación de puntaje |
| 3 Certificaciones | 25 |
| 4 Certificaciones | 50 |
| 5 o más certificaciones | 75 |
| Total puntaje | 175 |

Es importante anotar que la asignación del puntaje estará relacionada con la pertinencia de las certificaciones, ya que si el proponente presenta certificaciones no muy relevantes con el tema de la consultoría, el comité técnico podrá desestimarlas. De esta manera se establece que el proponente propondrá claramente cuales son las certificaciones de experiencia general y cuales las de experiencia específica de acuerdo al anexo 3.

En caso de que el Proponente presente más de catorce (14) experiencias, sólo se considerarán las primeras catorce (14) experiencias registradas, y se considerarán en el orden de presentación en el cual fueron reportadas en el Anexo 3.

El procedimiento para convertir el valor facturado de las experiencias reportadas a dólares de 2008, se explica a continuación:

Cuando la experiencia reportada se haya facturado en pesos colombianos, se deberá calcular su equivalente en dólares de los Estados Unidos para el año de facturación, utilizando para ello la tasa representativa del año de facturación.  Posteriormente, se deberá multiplicar el valor obtenido por el deflactor correspondiente al año de facturación, para obtener el equivalente en dólares de 2008.

Cuando la experiencia reportada se haya facturado en dólares de los Estados Unidos, para convertir dicho valor a dólares de 2008, basta multiplicar el valor facturado por el del  factor correspondiente al año de facturación.

5.4.2 Experiencia del Personal Propuesto

La evaluación del personal propuesto para la Consultoría se realizará a partir de la información contenida en el Anexo 4.

Para efectos de la evaluación se considerará únicamente el personal, propio del Proponente y aquel por contratar que certifique su compromiso firme de participar en la Consultoría, relacionados en el Anexo 4. Para efectos de la evaluación de las Propuestas sólo se tendrá en cuenta el personal de que trata la Tabla 1  - Características del Personal Propuesto, el número de profesionales, técnicos profesionales o tecnólogos y el perfil especificado. Cualquier otro integrante del personal, profesional, técnicos profesionales o tecnólogos presentados no serán considerados para efectos de la evaluación.

A partir de la información consignada en el Anexo 4, se tomarán de manera individual las Experiencias Específicas reportadas y se verificará el cumplimiento de las condiciones exigidas para el efecto.

Los puntajes por profesional incluyendo su formación académica y experiencia específica son los siguientes:

Director de la consultoría 	hasta 70 pts	(55 experiencia + 15 for. académica)

Director Área técnica	hasta 52.5 pts	(37.5 experiencia + 15 for. académica)

Director Financiero y Admin. 	hasta 52.5 pts	(37.5 experiencia + 15 for. académica)

Asesor Jurídico  	hasta 35 pts		(20 experiencia + 15 for. académica)

La ponderación de la experiencia del personal propuesto será evaluada de la siguiente manera:

| Experiencia específica (Director Consultoría) | Asignación de puntaje |
| --- | --- |
| 4 certificaciones | 15 |
| 5 Certificaciones | 25 |
| 6 o más certificaciones | 55 |
| Experiencia específica (Dir. Área técnica) | Asignación de puntaje |
| 4 Certificaciones | 15 |
| 5 Certificaciones | 25 |
| 6 o más certificaciones | 37.5 |
| Experiencia específica (Dir. Financiero y Admin.) | Asignación de puntaje |
| 3 Certificaciones | 15 |
| 4 Certificaciones | 25 |
| 5 o más certificaciones | 37.5 |
| Experiencia específica (Dir. Área Jurídica) | Asignación de puntaje |
| 3 Certificaciones | 10 |
| 4 Certificaciones | 15 |
| 5 o más certificaciones | 20 |
| Total puntaje | 150 |

Adicionalmente, se tendrá en consideración los estudios realizados del personal propuesto para efectos de la evaluación conforme a la siguiente tabla:

| Formación académica | Asignación de puntaje |
| --- | --- |
| Pregrado | 7 |
| Especialización (1 o más) | 5 |
| Maestrías (1 o más) | 3 |
| Total máximo | 15 |

Es importante anotar que la asignación del puntaje estará relacionada con la pertinencia de las certificaciones, ya que si el proponente presenta certificaciones no muy relevantes, se le pueden dar un menor puntaje.

El comité técnico podrá solicitar, cuando lo estime conveniente, la certificación de cualquier experiencia específica de las personas relacionadas en las Propuestas.  Esta debe ser expedida por la firma contratante del profesional y debe relacionar, por lo menos, los siguientes puntos:

- Empresa o entidad asesorada.

- Nombre del proyecto y objeto del mismo.

- Cargo de la persona en el proyecto y actividades desempeñadas por él.

- Tiempo de vinculación de la persona al proyecto específicamente.

En caso de que un proyecto haya sido desarrollado durante la vinculación a un cargo determinado, deberá ser detallado el tiempo específico de vinculación de la persona al proyecto.

5.4.3 PLAN DE TRABAJO

La evaluación del plan de trabajo constituye en el análisis de las variables tales como el enfoque y metodología, cronograma, y la organización del equipo.

De esta forma se tendrá en cuenta un enfoque de evaluación de acuerdo con las actividades descritas en el aparte 4.6.3

Metodología de evaluación de las propuestas:

| Componente | Criterio | Indicador | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Enfoque y metodología | Se refleja un enfoque y metodología que responda a las actividades relacionadas en el capítulo IV, y se relacionen las fases I y II en el diseño de nuevos modelos para la gestión de la AOM y explotación comercial de la red | Ajusta todas las actividades relacionadas y propone actividades adicionales Se ajusta a los términos generales Cumple con lo necesario | 175 120 75 |
| Cronograma y Plan de trabajo | Se presenta el cronograma detallado de las actividades a desarrollar según el capítulo IV | Ajusta las actividades relacionadas y propone diferentes rutas críticas Se ajusta a los términos generales 60-80% Cumple con lo necesario | 70 50 30 |
| Organización | Se presenta una clara asignación de funciones y tareas al recurso humano | Ajusta las actividades relacionadas y propone personal específico que cumpla todas las tareas asignadas 100% Se ajusta a los términos generales 60-80% Cumple con lo necesario | 70 50 30 |

5.4.4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA (Anexo 6)

Adicionalmente se le otorgarán 100 puntos adicionales al Proponente que demuestre una experiencia específica mínima de tres (3) años en estructuración de proyectos de atracción de capital público o privado (aliados estratégicos) en empresas de telecomunicaciones, que serán evaluados según la sumatoria del tiempo de proyectos mayores a trescientos millones de pesos ($300.000.000.oo) ejecutados a partir del 1 de enero de 1998.

## PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE

En el evento en que se presente empate, en cuanto al puntaje en la evaluación consolidada final del proceso de INVITACIÓN pública, se aplicarán los siguientes criterios de desempate:

  - A la propuesta hábil que haya presentado los certificados de aseguramiento de calidad o de sistema de calidad ISO 9001 para el componente técnico

  - A la propuesta hábil que haya presentado el mayor puntaje en la oferta técnica.

  - A la propuesta hábil que haya obtenido el mayor puntaje en el componente de experiencia del Proponente y del personal

  - A la propuesta hábil que haya obtenido el mayor puntaje en el componente de Plan de Trabajo

  - Por sorteo o balota, el cual será previamente reglamentado por la entidad.

## RECHAZO DE PROPUESTAS

La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del proponente frente al suministro de información o documentación de esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario conocer. Serán rechazadas las propuestas, en general, cuando por su contenido, impidan la selección objetiva.

Constituirán causales de rechazo las siguientes:

- Cuando un mismo proponente por sí o por interpuesta persona, presente más de una propuesta básica para el mismo objeto contractual; En este caso, la segunda propuesta será rechazada.

- Cuando no se presente el documento formal de conformación del Consorcio o Unión Temporal, su duración sea inferior a la del plazo del contrato y un año más, no se  identifique en forma plena a sus integrantes, o no se suscriba por cualquiera de los integrantes del documento de conformación del consorcio o unión temporal.

- Cuando el proponente no remita los documentos de carácter subsanable solicitados por RTVC, no haya efectuado las aclaraciones requeridas por el mismo dentro del plazo señalado para el efecto, o habiendo atendido oportunamente tal requerimiento, el mismo no de alcance a lo solicitado por RTVC.

- Cuando la propuesta presentada sea parcial respecto de la totalidad de requerimientos y condiciones establecidas en el presente documento.

- Cuando se presente la propuesta en forma extemporánea.

- Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumpla con todas  las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de este documento.

- Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente en el análisis de las propuestas, o cuando el proponente haya tratado de influir indebidamente en la decisión sobre adjudicación.

- CAPACIDAD FINANCIERA. No cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican en el numeral 5.3 de los presentes pliegos de condiciones.

- No cumplir con la experiencia mínima requerida por el pliego de condiciones.

- No acreditar que cuenta con el personal mínimo requerido por el pliego por no diligenciar el anexo 4 ni presentar certificaciones ni relación alguna al  personal mínimo requerido o a uno de dichos profesionales.

- Si el OFERENTE no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en los pliegos de condiciones. Al no diligenciar el anexo 2.

- PRESUPUESTO OFICIAL.La propuesta que supere el presupuesto oficial asignado no será tenida en cuenta para evaluación y será rechazada.

- No diligenciar el anexo 3, 4, y 4A de la experiencia del Proponente y su personal propuesto de tal forma que impida su comparación objetiva o el conocimiento sobre el personal propuesto

- Acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso o permitir  que se subsanen aspectos relacionados con la falta de capacidad para presentar oferta, con posterioridad al cierre del proceso.

CAPITULO VII

# EL CONTRATO

## CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Los oferentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones establecidas en el presente documento y aquellos que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración Pública. La oferta, sus anexos, los pliegos de condiciones y sus adendas y/o modificaciones formarán parte integrante del contrato a celebrar.

## DEL CONTRATO Y SU TRÁMITE

Plazo para la suscripción del contrato: El contrato deberá suscribirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación.

Perfeccionamiento y Ejecución: El contrato se perfeccionará con la firma de las partes celebrantes y el registro presupuestal, de conformidad con lo establecido en el inciso 1o. del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Para su ejecución se requiere de la publicación en el Diario Único de Contratación.

Para los efectos de este concurso y de los contratos derivados de él, se tendrá como domicilio la ciudad de Bogotá D.C.

## CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR

Los pliegos de condiciones, sus anexos y la propuesta presentada por el contratista, formarán parte integral del contrato y lo obligarán en todo su contenido y alcances. El futuro contratista aceptará íntegramente las condiciones y obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones y aquellas que de conformidad con la ley deben contener los contratos celebrados con la Administración Pública.

La responsabilidad ante RTVC derivada de la ejecución del contrato en cualquiera de sus etapas, aspectos o elementos será del contratista, quien asumirá cualquier controversia sobre el particular. El contrato a celebrarse no generará relación laboral alguna de RTVC con el equipo humano contratado por el contratista. RTVC no responderá por el uso inadecuado, deterioro o pérdida de equipos o elementos.

## OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA ÚNICA

El adjudicatario de la presente invitación directa se obliga a constituir a favor de RTVC la Garantía Única del contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la cual podrá consistir en una garantía bancaria o en una póliza de seguros, con cubrimiento de los siguientes amparos:

a. Cumplimiento: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el plazo del mismo y cuatro (4) meses.

b. Calidad del Servicio: Por valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el plazo del mismo y seis (6) meses más.

c. Salarios y Prestaciones Sociales: Por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el plazo del mismo y tres (3) años más.

## FORMA DE PAGO

El valor del contrato a adjudicar, será cancelado mediante 3 pagos, según el siguiente cronograma:

Se cancelara el 30% del total del valor de la presente consultoría como adelanto para el cumplimiento de los objetivos de la misma.

Por el cumplimiento y satisfactoria entrega al Comité Técnico de los informes técnico inicial y de avance, así como los informes del análisis macroeconómico del país, y el análisis de mercado, se adjudicará el 30% del total del valor, previa certificación por parte del interventor designado con relación al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los meses respectivos.

Finalmente, por el cumplimiento y satisfactoria entrega al Comité Técnico del informe técnico final y sus bases de datos correspondientes, junto con los resultados de la fase II, se adjudicará, incluido IVA, el tercer y ultimo pago por el 40% del total del contrato, previa certificación por parte del interventor designado con relación al cumplimiento de las obligaciones contractuales en el mes respectivo.

## GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS

Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas o contribuciones por los servicios necesarios para la producción del proyecto, se deberán encontrar incluidos en cada uno de los valores establecidos por ítem, o las demás inversiones realizadas en desarrollo del proyecto y será el contratista, el responsable de su correcta aplicación. RTVC sólo efectuará las retenciones a que haya lugar, sin perjuicio de lo dispuesto en este documento. La prima de las pólizas a cargo del contratista solicitadas en el presente documento, la publicación en el Diario Único de Contratación Pública, y los demás costos que se causen por razón del perfeccionamiento del contrato o durante su desarrollo y que se requieran cancelar para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el particular, estarán a cargo de contratista.

El impuesto de timbre será asumido 100% por el contratista y será cancelado durante la ejecución del contrato.

## CONFIDENCIALIDAD

La información o los datos a los cuales tuviere acceso el contratista durante la ejecución del contrato, serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad continuará aun terminado y liquidado el contrato.

## LEGALIZACIÓN

El contratista debe legalizar el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su firma, mediante la aprobación de las garantías requeridas para el mismo, el recibo de pago de derechos de publicación del contrato en el Diario Único de Contratación Pública y del recibo de pago del impuesto de timbre; si a estos hubiere lugar, todos por cuenta del contratista.

## CESIÓN Y SUBCONTRATOS

El proponente favorecido con la adjudicación no podrá ceder el contrato, ni  subcontratar el objeto del mismo, sin el consentimiento previo, expreso y escrito de RTVC, pudiendo esté reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato.

## LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del contrato y en los casos del Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, se procederá a su liquidación por parte de RTVC, mediante la respectiva Acta firmada por las partes. Dicha liquidación deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de finalización del contrato.

# ANEXO 1

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA RED PÚBLICA NACIONAL

ESTRUCTURA DE RED

La red de RTVC está conformada por 48 estaciones primarias y 172 estaciones secundarias activas según distribución consignada en las tablas 1 y 2.

| TABLA 1 - ESTACIONES RED PRIMARIA |
| --- |
| ID | ESTACIÓN | DEPARTAMENTO | CIUDAD |
| 1 | Alguacil | Cesar | Pueblo Bello |
| 2 | Alto el Tigre | Meta | Calvario |
| 3 | Boquerón de chipaque | Cundinamarca | Chipaque |
| 4 | Buenavista | Huila | Buenavista |
| 5 | Calatrava | Cundinamarca | Bogotá |
| 6 | CAN | Cundinamarca | Bogotá |
| 7 | Cerro Carepa | Antioquia | Carepa |
| 8 | Cerro Kennedy | Magdalena | Campano |
| 9 | Cerro Neiva | Huila | Neiva |
| 10 | Cerro Oriente | Norte de Santander | Mutis |
| 11 | Cerro Tasajero | Norte de Santander | Cucuta |
| 12 | Delicias | Atlantico | Barranquilla |
| 13 | El Cabrito | Magdalena | El banco |
| 14 | El Rosal | Cundinamarca | El Rosal |
| 15 | El Ruiz | Caldas | Villa Maria |
| 16 | Fundación | Magdalena | Fundacion |
| 17 | Gabinete | Huila | Guadalupe |
| 18 | Galeras | Nariño | Pasto |
| 19 | Gavilanes | Santander | Oiba |
| 20 | Jamundí | Jamundí | Valle |
| 21 | Jurisdicciones | Norte de Santander | Abrego |
| 22 | La Azalea | Valle del Cauca | Buga |
| 23 | La Enea | Caldas | Manizales |
| 24 | La Pita | Sucre | Carmen de Bolívar |
| 25 | La Popa | Bolívar | Cartagena |
| 26 | La Rumba | Cundinamarca | Barne |
| 27 | La Rusia | Boyacá | Duitama |
| 28 | Las Tinas | Bolívar | San Juan de Nepomuceno |
| 29 | Lebrija | Santander | Lebrija |
| 30 | Leticia | Amazonas | Leticia |
| 31 | Málaga | Santander | Málaga |
| 32 | Manjui | Cundinamarca | Zipacon |
| 33 | Marinilla | Antioquia | Marinilla |
| 34 | Martinico | Tolima | Ibagué |
| 35 | Mirador | putumayo | Mocoa |
| 36 | Montería | Córdoba | Cienaga Oro |
| 37 | Montezuma | Choco | Puerto Rico |
| 38 | Munchique | Cauca | Tambo |
| 39 | Padre Amaya | Antioquia | Medellín |
| 40 | Piojo | Atlántico |  |
| 41 | Planadas | Quindío | Calarca |
| 42 | Sabanagrande | Atlantico | Sabanagrande |
| 43 | Saboya | Boyacá | Saboya |
| 44 | San Gil | Santander | San Gil |
| 45 | Simón Bolívar | San Andrés Islas | San Andrés Islas |
| 46 | Todos los Santos | Cesar | Arjona |
| 47 | Uribia | Guajira | Uribia |
| 48 | Versalles | Valle del Cauca | Versalles |

| Tabla 2. ESTACIONES RED SECUNDARIA |
| --- |
| ID | Estación | Departamento | ID | Estación | Departamento |
| 1 | Abriaqui | Antioquia | 87 | La Cruz | Nariño |
| 2 | Acandi | Choco | 88 | La Herrera | Tolima |
| 3 | Aldana | Nariño | 89 | La Marina | Valle |
| 4 | Alejandria | Antioquia | 90 | La Vega | Cundinamarca |
| 5 | Algeciras | Huila | 91 | La Vega | Cauca |
| 6 | Amalfi | Antioquia | 92 | Liborina | Antioquia |
| 7 | Andes | Antioquia | 93 | Maracaibo | san Andrés |
| 8 | Angostura | Antioquia | 94 | Maria Angola | Cesar |
| 9 | Arauca-Arauca | Arauca | 95 | Miraflores | Boyacá |
| 10 | Arauca-Caldas | Caldas | 96 | Mitú | Vaupes |
| 11 | Arboletes | Antioquia | 97 | Moniquira | Boyacá |
| 12 | Arcabuco | Boyacá | 98 | Mutatá | Antioquia |
| 13 | Argelia | valle del Cauca | 99 | Nemocon | Cundinamarca |
| 14 | Argentina | Huila | 100 | Nuevo Colon | Boyacá |
| 15 | Atanquez | Cesar | 101 | Ocaña | N.de Santander |
| 16 | Babega | N. de Santander | 102 | Oiba | Santander |
| 17 | Badillo | Cesar | 103 | Pacho | Cundinamarca |
| 18 | Bahia Solano | Choco | 104 | Páez | Cauca |
| 19 | Belen | Boyacá | 105 | Pailitas | Cesar |
| 20 | Belen de Umbría | Risaralda | 106 | Pandi | Cundinamarca |
| 21 | Belencito | Boyacá | 107 | Paz del Rio | Boyacá |
| 22 | Bello | Antioquia | 108 | Pitalito | Huila |
| 23 | Belmira | Antioquia | 109 | Puerto Carreño | Vichada |
| 24 | Boavita | Boyacá | 110 | Puerto Escondido | Córdoba |
| 25 | Bolívar | Cauca | 111 | Quetame | Cundinamarca |
| 26 | Buenaventura | Buenaventura | 112 | Raquira | Boyacá |
| 27 | Buenavista | San Andrés | 113 | Ricaurte | Nariño |
| 28 | Cajamarca | Tolima | 114 | Rio Blanco | Tolima |
| 29 | Caldas | Antioquia | 115 | Rio negro | Antioquia |
| 30 | Cañas Gordas | Antioquia | 116 | Rio Prado | Tolima |
| 31 | Carcasa | Santander | 117 | Rosas | Cauca |
| 32 | Carmen de Atrato | Choco | 118 | Sabana Larga | Antioquia |
| 33 | Carolina | antioquia | 119 | Salamina | Caldas |
| 34 | Casabaja | San Andrés | 120 | Salazar de las Palmas | N. de Santander |
| 35 | Casualito | Vichada | 121 | Salgar | Antioquia |
| 36 | Caucasia | Antioquia | 122 | Samaca | Boyacá |
| 37 | Cerrito | Santander | 123 | Samaniego | Nariño |
| 38 | Cerro Alegría | Cundinamarca | 124 | San Agustin | Huila |
| 39 | Cerro Alemania | Cundinamarca | 125 | San Andrés de Cuerquia | Antioquia |
| 40 | Cerro Amarillo | Nariño | 126 | San Andrés Huila | Huila |
| 41 | Cerro Cristales | Cundinamarca | 127 | San Andrés | Santander |
| 42 | Mambita | Boyacá | 128 | San Antonio | Tolima |
| 43 | Chachagui | Nariño | 129 | San Carlos | Antioquia |
| 44 | Charalá | Santander | 130 | San Francisco | Cundinamarca |
| 45 | Charta | Santander | 131 | San Jose de la Montaña | Antioquia |
| 46 | Chimayoi | Nariño | 132 | San Juan de Uraba | Antioquia |
| 47 | Chinchina | Caldas | 133 | San Lorenzo | Nariño |
| 48 | Choachi | Cundinamarca | 134 | San Luis de Gaceno | Boyacá |
| 49 | Cisneros | Antioquia | 135 | San Pablo | Nariño |
| 50 | Ciudad Bolívar | Antioquia | 136 | San Sebastian | Cauca |
| 51 | Colombia | Huila | 137 | San Vicente del Caguan | Caqueta |
| 52 | Concepción | Antioquia | 138 | Sandona | Nariño |
| 53 | Concordia | Antioquia | 139 | Santa Maria | Huila |
| 54 | Contadero | Nariño | 140 | Santa Maria II | Boyacá |
| 55 | Contratación | Santander | 141 | Santiago Pérez | Tolima |
| 56 | Coromoro | Santander | 142 | Sardinata | N. de Santander |
| 57 | Cristo Rey | Cali | 143 | Sativa Norte | Boyacá |
| 58 | Cucaita | Boyacá | 144 | Sibundoy | Putumayo |
| 59 | Cucunuba | Cundinamarca | 145 | Silos | N. de Santander |
| 60 | Dabeiba | Antioquia | 146 | Silvia | Cauca |
| 61 | Dagua | Valle | 147 | Sonson | Antioquia |
| 62 | El Carmen | N. de Santander | 148 | Suesca | Cundinamarca |
| 63 | El Cocuy | Boyacá | 149 | Surata | Santander |
| 64 | El Dovio | Valle | 150 | Tabio | Cundinamarca |
| 65 | El Espino | Boyacá | 151 | Tamesis | Antioquia |
| 66 | El Tambo | Nariño | 152 | Tangua | Nariño |
| 67 | Entrerrios | Antioquia | 153 | Taraza | Antioquia |
| 68 | Frontino | Antioquia | 154 | Tenerife | Valle |
| 69 | Gachetá | Cundinamarca | 155 | Teruel | Huila |
| 70 | Genova | Quindío | 156 | Tesalia | Huila |
| 71 | Gómez Plata | Antioquia | 157 | Tibitoc | Cundinamarca |
| 72 | Granada | Antioquia | 158 | Timana | Huila |
| 73 | Granada | Cundinamarca | 159 | Toledo | Antioquia |
| 74 | Guacheta-Ubaté | Cundinamarca | 160 | Tolu Viejo | Sucre |
| 75 | Guadalupe | Antioquia | 161 | Tona | Santander |
| 76 | Heliconia | Antioquia | 162 | Tres Cruces | Cali |
| 77 | Inza | Cauca | 163 | Umbita | Boyacá |
| 78 | Itagüi | Antioquia | 164 | Urrao | Antioquia |
| 79 | Ituango | Antioquia | 165 | Valle de tenza -Guateque | Boyacá |
| 80 | Jalisco | Bogotá | 166 | Valle de Tenza-La capilla | Boyacá |
| 81 | Jardin | Antioquia | 167 | Vega Larga | Huila |
| 82 | Jerico | Antioquia | 168 | Versalles | Valle |
| 83 | Jurado | Choco | 169 | Villa de Leyva | Boyacá |
| 84 | La Calera | Cundinamarca | 170 | Villa Pinzón | Cundinamarca |
| 85 | La Ceja | Antioquia | 171 | Yarumal | Antioquia |
| 86 | La Celia | Risaralda | 172 | Yopal | Casanare |

En la tabla 1 aparecen las estaciones El Rosal, La Enea, La Rumba, Jamundí, Marinilla, Sabanagrande y Uribia que pertenecen a la red AM de la Radio Nacional.

En la tabla 3 se describe la información sobre los grupos electrógenos de las estaciones incluyendo marca, modelo y si existe transferencia automática.  En este listado se incluye la estación Tibitoc, la cual es la única de la red secundaria que posee respaldo de suministro de energía por planta eléctrica.

| TABLA 3. GRUPOS ELECTROGENOS |
| --- |
| ESTACION | MARCA | MODELO | POT.(KVA) | TIPO | OBSERVACIONES |
| Alguacil | Cummins | 1994 | 250 | LTA10-G1 | Con Transferencia Equitronica |
|  | MAN | 1980 | 192 | D2566MLE |  |
| B. de Chipaque | Perkins | 1991 | 40 | P50 | Con Transferencia F.G. Wilson |
| Buenavista | Perkins | 1991 | 69 | P60X | Con Transferencia F.G. Wilson |
| Cabrito | MWM | 1978 | 23 | D226/4 |  |
|  | MWM | 1978 | 70 | TD226/6 |  |
|  | MAN | 1960/1 | 57.5 | D1548M |  |
| Calatrava | Perkins | 1994 | 108 | P90 | Con Transferencia Equitrónica |
| CAN | Cummins | 1998 | 400 | KTA19-G3 | Con Transferencia SDMO |
|  |  |  |  |  | Conectado a una UPS LIEBERT |
|  | Cummins | 1994 | 156 | 6CTA8.3-G | Con Transferencia Equitrónica |
|  | Perkins | 1994 | 416 | P380E | Con Transferencia Equitrónica |
| Carepa | MWM | 1975 | 125 | D232-V8 |  |
| Cerro Kennedy | Perkins | 1991 | 400 | P450X | Con Transferencia F.G. Wilson |
|  | MAN | 1980 | 363 | D2542MTE |  |
| Cerro Neiva | Perkins | 1991 | 131 | P125X | Con Transferencia F.G. Wilson |
|  | MAN | 1980 | 149 | D2566MTE |  |
| Cerro Oriente | MAN | 1980 | 149 | D2566MTE |  |
| Enea | Perkins | 1991 | P60X | 63.9 | Con Transferencia F.G. Wilson |
| Fundación | Perkins | 1991 | 26 | P22X | Con Transferencia F.G. Wilson |
| Gabinete | Perkins | 1991 | 131.6 | P125X | Con Transferencia F.G. Wilson |
|  | MWM | 1978 | 70 | TD226/6 |  |
| Galeras | Perkins | 1999 | 350 | 2006TAG2 | Con Transferencia Velasquez |
|  | Perkins | 1999 | 350 | 2006TAG2 | Con Transferencia Velasquez |
| Gavilanes | MAN | 1961 | 12.5 | D0022M |  |
| Jamundi | Perkins | 1991 | 400 | P450X | Con Transferencia F.G. Wilson |
| Jurisdicciones | Cummins | 1994 | 286 | NTA855-G2 | Con Transferencia Equitrónica |
|  | MAN | 1980 | 192 | D2566MLE |  |
|  | MAN | 1980 | 192 | D2566MLE |  |
| La Rumba | MWM | 1984 | 90 | TD232-V8 |  |
| Lebrija | MWM | 1977 | 53 | D225/6 |  |
| Leticia | MAN | 1961 | 140 | D2156HM |  |
| Málaga | Perkins | 1991 | 40 | P50X | Con Transferencia F.G. Wilson |
| Manjui | Perkins | 1991 | 400 | P450X | Con Transferencia F.G. Wilson |
|  |  |  |  |  | Conectado a una UPS LIEBERT |
|  | Cummins | 1986 | 250 | NTTA855-G2 | Con Transferencia y conectado a |
|  |  |  |  |  | una UPS marca CROTAN |
| Martinica | MAN | 1961 | 26.8 | D0024M |  |
| Mirador | Cummins | 1992 | 100 | 6CTA8.3-G1 |  |
|  | MAN | 1961 | 140 | D2156HM |  |
| Montería | Perkins | 1991 | 180 | P165X | Con Transferencia F.G. Wilson |
|  | MAN | 1980 | 149 | D2566MTE |  |
| Montezuma | Perkins | 1991 | 200 | P200X | Con Transferencia F.G. Wilson |
|  | Perkins | 1991 | 200 | P200X | Con Transferencia F.G. Wilson |
| Munchique | Perkins | 1994 | 165 | P160 | Con Transferencia Equitrónica |
|  | Perkins | 1994 | 165 | P160 | Con Transferencia Equitrónica |
| Padre Amaya | Cummins | 1994 | 250 | LTA10-G1 | Con Transferencia Equitrónica |
|  | MAN | 1980 | 149 | D2566MTE |  |
| Planadas | Perkins | 1991 | 125.4 | P125X | Con Transferencia F.G. Wilson |
| Popa | MAN | 1980 | 149 | D2566MTE |  |
| Piojo | Perkins | 1991 | 25 | P22X | Con Transferencia F.G. Wilson |
| Pita | MWM | 1984 | 77 | TD229/6 |  |
|  | MWM | 1984 | 77 | TD229/6 |  |
| Rosal | Perkins | 1991 | 712 | P665 | Con Transferencia F.G. Wilson |
| Ruiz | Cummins | 1992 | 200 | 6CTA8.3-G1 |  |
|  | MAN | 1966 | 90 | D2146HM |  |
| Rusia | MAN | 1980 | 192 | D2566MLE |  |
|  | MWM | 1984 | 90 | TD232-V8 | baja capacidad |
| Sabanagrande | Perkins | 1991 | 384.4 | P380X | Con Transferencia F.G. Wilson |
| Saboya | Perkins | 1991 | 125 | P150 | Con Transferencia F.G. Wilson |
|  | MWM | 1978 | 70 | TD226/6 |  |
| San Andrés (Isla) | Perkins | 1994 | 165 | P160 | Con Transferencia Equitrónica |
|  | MWM | 1975 | 125 | D232-V8 |  |
| San Gil | Perkins | 1994 | 58 | P50E | Con Transferencia Equitrónica |
| Pasajero | Cummins | 1994 | 250 | LTA10-G1 | Con Transferencia Equitrónica |
|  | MAN | 1980 | 149 | D2566MTE |  |
| Tibitoc | MAN | 1960 | 26.8 | D0024M |  |
| Tigre | MAN | 1980 | 149 | D2566MTE |  |
|  | MAN | 1980 | 192 | D2566MLE |  |
|  | Cummins | 1994 | 290 | NTA855-G2 | Con Transferencia Equitrónica |
| Tinas | Perkins | 1991 | 25.3 | P22X | Con Transferencia F.G. Wilson |
| Todos Los Santos | Perkins | 1994 | 34 | P30E | Con Transferencia Equitrónica |
| Versalles | MAN | 1960/1 | 26.8 | D0024M |  |
| Villa Rica | MWM | 1977 | 37.5 | D226/6 |  |
|  | MAN | 1961 | 25 | D0022M |  |

En la tabla 4 se aprecia la distribución de equipos transmisores en las estaciones de la red primaria

| Tabla 4. EQUIPOS TRANSMISORES |
| --- |
| ESTACION | EQUIPOS – SISTEMAS | MARCA |
| ALGUACIL | Canal UNO Principal (10 KW) | THOMSON - TUBO TH354 |
|  | Institucional Principal (10 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Institucional Reserva (10 KW) | THOMSON - TUBO TH354 |
|  | Señal Colombia Principal (10 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Señal Colombia Reserva(10 KW) | THOMSON - TUBO TH354 |
| BUENAVISTA | Canal UNO Principal (200W) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Canal UNO Reserva (200W) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Institucional Principal (200W) | THOMSON |
|  | Institucional Reserva (200W) | THOMSON |
|  | Señal Colombia Principal (200W) | SCREEN SERVICE |
| BOQ. DE CHIPAQUE | Canal UNO Principal (500 W) | SCREEN SERVICE |
|  | Institucional Principal (500 W) | SCREEN SERVICE |
|  | Señal Colombia Principal (500 W) | SCREEN SERVICE |
| CALATRAVA | Canal UNO Principal (1 KW) | HARRIS - DOBLE EXCITADOR - 1999 |
|  | Canal UNO Reserva (100 W) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Institucional Principal (1 KW) | HARRIS - DOBLE EXCITADOR - 1999 |
|  | Institucional Reserva (100 W) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Señal Colombia Principal (1 KW) | HARRIS - DOBLE EXCITADOR - 1999 |
|  | Señal Colombia Reserva (200W) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
| CHIGORODO | Canal UNO Principal (1 KW) | HARRIS - DOBLE EXCITADOR - 1998 |
|  | Institucional Principal (1 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR |
|  | Señal Colombia Principal (1 KW) | HARRIS - DOBLE EXCITADOR - 1998 |
| CERRO KENNEDY | Canal UNO Principal (20 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Canal UNO Reserva (20 KW) | THOMSON – TUBO |
|  | Institucional Principal (20 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Institucional Reserva (20 KW) | THOMSON - TUBO TH354 |
|  | Señal Colombia Principal (20 KW) | THOMCAST - ESTADO SOLIDO |
|  | Señal Colombia Reserva (20 KW) | ABS - UN EXCITADOR |
| CERRO NEIVA | Canal UNO Principal (2 KW) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Canal UNO Reserva (2 KW) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Institucional Principal (2 KW) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Institucional Reserva (2 KW) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Señal Colombia Principal (2 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Señal Colombia Reserva (2 KW) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
| CERRO ORIENTE | Canal UNO Principal (10 KW) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Canal UNO Reserva (10 KW) | THOMSON – 1976 |
|  | Institucional Principal (10 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Institucional Reserva (10 KW) | THOMSON - TUBO TH354 |
|  | Señal Colombia Principal (10 KW) | NEC |
| EL RUIZ | Canal UNO Principal (2 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Canal UNO Reserva (2 KW) | THOMSON -LGT |
|  | Institucional Principal (2 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Institucional Reserva (2 KW) | THOMSON |
|  | Señal Colombia Principal (5 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Señal Colombia Reserva (5 KW) | THOMSON |
| EL TIGRE | Canal UNO Principal (20 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Canal UNO Reserva (20 KW) | THOMSON – TUBO |
|  | Institucional Principal (20 KW) | THOMSON - LGT-TUBO TH354 |
|  | Institucional Reserva (20 KW) | THOMSON - TUBO TH354 |
|  | Señal Colombia Principal (20 KW) | THOMCAST – ESTADO SOLIDO - 1995 |
|  | Señal Colombia Reserva (10 KW) | THOMSON - LGT TUBO TH354 |
| GABINETE | Canal UNO Principal (5 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1995 |
|  | Canal UNO Reserva (5 KW) | THOMSON – TUBO |
|  | Institucional Principal (5 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1995 |
|  | Institucional Reserva (5 KW) | THOMSON - TUBO |
|  | Señal Colombia Principal (5 KW) | LARCAN - ESTADO SOLIDO - UN EXCITADOR |
| GALERAS | Canal UNO Principal (10 KW) | HARRIS - DUAL – 1998 |
|  | Institucional Principal (10 KW) | HARRIS - DUAL – 1998 |
|  | Señal Colombia Principal (10 KW) | HARRIS - DUAL – 1998 |
| JURISDICCIONES | Canal UNO Principal (10 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Canal UNO Reserva (10 KW) | THOMSON – TUBO |
|  | Institucional Principal (10 KW) | TOSHIBA - ESTADO SOLIDO |
|  | Institucional Reserva (10 KW) | THOMSON LGT |
|  | Señal Colombia Principal (10 KW) | TOSHIBA - ESTADO SOLIDO |
|  | Señal Colombia Reserva (10 KW) | THOMSON - TUBO TH354 |
| LA PITA | Canal UNO Principal (1 KW) | HARRIS - DOBLE EXCITADOR - 1998 |
|  | Institucional Principal (1 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Señal Colombia Principal (1 KW) | HARRIS - DOBLE EXCITADOR - 1999 |
| LA POPA | Canal UNO Principal (1 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Canal UNO Reserva (1 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR |
|  | Institucional Principal (1 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR |
|  | Institucional Reserva (1 KW) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Señal Colombia Principal (1 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR 1995 |
|  | Señal Colombia Reserva (1 KW) | THOMCAST - ESTADO SOLIDO |
| LA RUSIA | Canal UNO Principal (2 KW) | HARRIS HTEL 2HS- UN EXCITADOR - 1999 |
|  | Canal UNO Reserva (2 KW) | THOMSON - UN EXCITADOR |
|  | Institucional Principal (2 KW) | HARRIS HTEL 2 HS - UN EXCITADOR - 1999 |
|  | Institucional Reserva (2 KW) | THOMSON - UN EXCITADOR |
|  | Señal Colombia Principal (5 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Señal Colombia Reserva (5 KW) | THOMSON -LGT UN EXCITADOR |
| LEBRIJA | Canal UNO Principal (1 KW) | HARRIS - DOBLE EXCITADOR - 1998 |
|  | Institucional Principal (1 KW) | HARRIS - DOBLE EXCITADOR - 1998 |
|  | Señal Colombia Principal (1 KW) | HARRIS - DOBLE EXCITADOR - 1998 |
| LETICIA | Canal UNO Principal (2 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Canal UNO Reserva (2 KW) | THOMSON - UN EXCITADOR |
|  | Institucional Principal (2 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Institucional Reserva (2 KW) | THOMSON - UN EXCITADOR |
|  | Señal Colombia Principal (2 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Señal Colombia Reserva (2 KW) | LINEAR - ESTADO SOLIDO |
| MALAGA | Canal UNO Principal (200 W) | THOMSON - UN EXCITADOR |
|  | Canal UNO Reserva (200W) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Institucional Principal (200W) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Institucional Reserva (200W) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Señal Colombia Principal (200W) | SCREEN SERVICE – 1998 |
|  | Señal Colombia Reserva (200W) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
| MANJUI | Canal UNO Principal (20 KW) | HARRIS - DUAL – 1998 |
|  | Canal UNO Reserva (20 KW) | THOMSON – TUBO |
|  | Institucional Principal (20 KW) | HARRIS - DUAL – 1998 |
|  | Institucional Reserva (20 KW) | THOMSON - TUBO TH354 |
|  | Señal Colombia Principal (20 KW) | THOMCAST – ESTADO SOLIDO - 1995 |
|  | Señal Colombia Reserva (10 KW) | THOMSON - TUBO TH354 |
| MARTINICA | Canal UNO Principal (2 KW) | THOMCAST – 1995 |
|  | Institucional Principal (2 KW) | THOMCAST – 1995 |
|  | Señal Colombia Principal (2 KW) | THOMCAST – 1995 |
| MIRADOR | Canal UNO Principal (5 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Canal UNO Reserva (5 KW) | THOMSON – TUBO |
|  | Institucional Principal (5 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Institucional Reserva (1 KW) | THOMSON – TUBO |
|  | Señal Colombia Principal (5 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Señal Colombia Reserva (5 KW) | LARCAN - ESTADO SOLIDO - UN EXCITADOR |
| MONTERÍA | Canal UNO Principal (5 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Canal UNO Reserva (5 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR |
|  | Institucional Principal (5 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Institucional Reserva (5 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1995 |
|  | Señal Colombia Principal (5 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR 1995 |
| MONTEZUMA | Canal UNO Principal (10 KW) | THOMSON |
|  | Canal UNO Reserva (10 KW) | THOMSON |
|  | Institucional Principal (10 KW) | THOMSON |
|  | Institucional Reserva (10 KW) | THOMSON |
|  | Señal Colombia Principal (10 KW) | LARCAN |
| MUNCHIQUE | Canal UNO Principal (2 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Canal UNO Reserva (2 KW) | THOMSON |
|  | Institucional Principal (2 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Institucional Reserva (2 KW) | THOMSON |
|  | Señal Colombia Principal (2 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Señal Colombia Reserva (2 KW) | THOMSON |
|  | Radio Nacional (5KW) |  |
| PADRE AMAYA | Canal UNO Principal (10 KW) | HARRIS - DUAL – 1998 |
|  | Canal UNO Reserva (10 KW) | THOMSON – TUBO |
|  | Institucional Principal (10 KW) | HARRIS - DUAL – 1998 |
|  | Institucional Reserva (10 KW) | THOMSON - TUBO TH354 |
|  | Señal Colombia Principal (20 KW) | COMMART - TUBO IOT |
|  | Señal Colombia Reserva (10 KW) | THOMCAST - ESTADO SOLIDO |
| PLANADAS | Canal UNO Principal (2 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Canal UNO Reserva (2 KW) | THOMSON |
|  | Institucional Principal (2 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Institucional Reserva (2 KW) | THOMSON |
|  | Señal Colombia Principal (2 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Señal Colombia Reserva (2 KW) | THOMSON |
| SABOYA | Canal UNO Principal (1 KW) | THOMSON ESTADO SOLIDO |
|  | Canal UNO Reserva ( 1 KW) | THOMSON ESTADO SOLIDO |
|  | Institucional Principal (1 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR -1995 |
|  | Institucional Reserva (1 KW) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Señal Colombia Principal (5 KW) | THOMSON |
|  | Señal Colombia Reserva (5 KW) | THOMSON |
| SAN ANDRÉS | Canal UNO Principal (1 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Canal UNO Reserva (1 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR 1995 |
|  | Institucional Principal (1 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1999 |
|  | Institucional Reserva (1 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR – 1995 |
|  | Señal Colombia Principal (1 KW) | HARRIS - UN EXCITADOR 1995 |
| SANGIL | Canal UNO Principal (200W) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Canal UNO Reserva (200 W) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Institucional Principal ( 200 W) | SCREEN SERVICE – 1998 |
|  | Institucional Reserva ( 200W) | THOMSON - ESTADO SOLIDO |
|  | Señal Colombia Principal ( 200 W) | THOMSON |
|  | Señal Colombia Reserva ( 200 W) | THOMSON |
| TASAJERO | Canal UNO Principal (10 KW) | HARRIS - DUAL – 1998 |
|  | Canal UNO Reserva (10 KW) | THOMSON LGT- TUBO |
|  | Institucional Principal (10 KW) | HARRIS HTEL 10D HS- DUAL - 1998 |
|  | Institucional Reserva (10 KW) | THOMSON - TUBO TH354 |
|  | Señal Colombia Principal (10 KW) | NEC |

Gráfica 1

En la gráfica 1 se observa la posición de algunas estaciones de la red Primaria incluyendo aquellas que cuentan con equipos Tx/Rx de la red de microondas (línea amarilla)

A continuación se presenta la estructura de la red de radio:

Tabla 5 – Red de Radio

| ZONA | ESTACION | DEPTO | MUNICIPIO | FM | AM | Potencia Nominal KW | Marca del transmisor | Año de Instalación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | radio nacional |  |  |  |  |
| NORTE | 1 | Alguacil | Cesar | Valledupar | 98.7 |  | 1 y 5 | OMB y RVR | 2002 y 1995 |
|  | 2 | Cerro Kennedy | Magdalena | Sta Marta | 95.1 |  | 10 | ABS | 2002 |
|  | 3 | Montería | Córdoba | Cienaga de Oro | 98.5 |  | 1 | OMB | 2002 |
|  | 4 | La Popa | Bolívar | Cartagena | 91.1 |  | 5 | HARRIS | 2007 |
|  | 5 | Simón Bolívar | San Andrés | San Andrés | 99.5 |  | 5 | RVR | 1995 |
|  | 6 | Sabanagrande | Atlántico | Sabanagrande |  | 680 | 50 | HARRIS | 2006 |
|  | 7 | Uribia | Guajira | Uribia |  | 610 | 50 | HARRIS | 1993 |
| ORIENTE | 8 | La Rusia | Boyacá | Duitama | 97.3 |  | 5 | RVR | 1995 |
|  | 9 | Saboya | Boyacá | Saboya | 95.3 |  | 1 | OMB | 2002 |
|  | 10 | Jurisdicciones | Norte de Santander | Ocaña | 94.7 |  | 5 | TELEFUNKEN | 1975 |
|  | 11 | Tasajero | Norte de Santander | Cúcuta | 96.9 |  | 2 | OMB | 2002 |
|  | 12 | Cerro Oriente | Norte de Santander | Pamplona | 97.9 |  | 1 | OMB | 2002 |
|  | 13 | San Gil | Santander | San Gil | 93.7 |  | 1 | THOMSON LGT | 1985 |
|  | 14 | Lebrija | Santander | Bucaramanga | 92.3 |  | 2 | HARRIS | 2007 |
|  | 15 | La Rumba | Boyacá | Tunja |  | 560 | 10 | ISCO | 1985 |
| OCCIDENTE | 16 | Planadas | Quindío | Calarcá | 98.7 |  | 5 | RVR | 1995 |
|  | 17 | Marinilla | Antioquia | Marinilla |  | 550 | 50 | SENDER | 2006 |
|  | 18 | Padre Amaya | Antioquia | Medellín | 99.9 |  | 10 | HARRIS | 2007 |
|  | 19 | Chigorodó | Antioquia | Chigorodó | 89.3 |  | 1 | OMB | 2002 |
|  | 20 | El Ruiz | Caldas | Manizales | 92.7 |  | 5 | RVR | 1995 |
|  | 21 | Munchique | Cauca | El Tambo | 90.1 |  | 5 | RVR | 1995 |
|  | 22 | Galeras | Nariño | Pasto | 93.5 |  |  | Actualmente sin equipo |
|  | 23 | La Azalea | Valle del Cauca | Cali | 94.5 |  | 10 | HARRIS | 2007 |
|  | 24 | Jamundí | Valle del Cauca | Jamundí |  | 580 | 50 | SENDER | 2004 |
|  | 25 | La Enea | Caldas | Manizales |  | 1000 | 10 | ISCO | 1985 |
| SUR | 26 | Buenavista | Huila | Garzón | 94.3 |  | 1 | HARRIS | 2007 |
|  | 27 | Cerro Neiva | Huila | Neiva | 94.3 |  | 5 | RVR | 1995 |
|  | 28 | Gabinete | Huila | Guadalupe | 96.3 |  | 5 | RVR | 1995 |
|  | 29 | El Tigre | Meta | El Calvario | 92.3 |  | 1 | THOMSON LGT | 1985 |
|  | 30 | Mirador | Putumayo | Mocoa | 98.3 |  | 5 | HARRIS | 2007 |
|  | 31 | S.V.del Caguan | Caquetá | S.V. del Caguan | 94.3 |  | 1 | OMB | 2002 |
|  | 32 | Martinica | Tolima | Ibagué | 99.0 |  | 1 | HARRIS | 2007 |
|  | 33 | Leticia | Amazonas | Leticia | 95.5 |  | 5 | TELEFUNQKEN | 1975 |
| CENTRO | 34 | Manjui | Cundinamarca | Cundinamarca | 95.4 |  |  | Actualmente sin equipo |
|  | 35 | Calatrava | Bogotá | Bogotá | 95.9 |  | 10 | HARRIS | 2007 |
|  | 36 | Calatrava | Bogotá | Bogotá | 99.1 |  | 10 | HARRIS | 2007 |
|  | 37 | EL Rosal | Cundinamarca | El Rosal |  | 570 | 100 | OMNITRONICS | 1997 |

# ANEXO 2

CARTA DE PRESENTACIÓN

Ciudad y Fecha: ___________________________________

Señores:

Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC

Oficina Asesora Jurídica

Carrera 45 No. 26 - 33

Referencia:	Invitación Directa No. de 2008 para “

El suscrito _______________________________________, identificado con la CC ______________ de ___________, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, hago la siguiente oferta para la contratación de la referencia y en caso de que sea aceptada y adjudicada por esa Entidad, me comprometo a firmar el contrato correspondiente.

Declaro así mismo que:

- Ésta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

- Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato probable que de ella se derive.

- He leído cuidadosamente El pliego de condiciones de la contratación, me he enterado suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el contrato y, en términos generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la oferta.

- Hemos recibido y aceptamos el contenido de los siguientes adendas al pliego de condiciones (Indicar el número y la fecha de cada uno).

Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que:

- No nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en las Leyes.  (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular oferta).

- No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de las ofertas.  NOTA: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas, cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso.  En caso de caducidad del contrato, ella genera inhabilidad para contratar por 5 años y por lo tanto deberá atenerse a lo estipulado en el numeral anterior

- A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

- Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de ________ contados a partir de la fecha de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su garantía y/o demás requisitos de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución.

- La vigencia de nuestra oferta es por un término de ____ a partir de su fecha de presentación.

- Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a publicarlo, a constituir su garantía única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para ello.

- El valor total de la oferta es el establecido en el anexo 3 de la oferta económica.

- El original de la oferta consta de ______ folios, debidamente numerados.

Atentamente,

___________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

CC No.

| DATOS DEL PROPONENTE |
| --- |
| Nombre | Nit: |
| Dirección |
| Ciudad. | Teléfono | Fax |

# ANEXO 3, 4, 5 y 6

Ver documento aparte

# ANEXO 7

#### PACTO DE TRANSPARENCIA

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante.  y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PLIEGO DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que RTVC adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de RTVC para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de contratación directa aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para promover o garantizar la transparencia del proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA.  COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

  - EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta;

  - EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

  - EL PROPONENTE se compromete a denunciar o informar a la administración de RTVC cualquier solicitud que reciba de funcionarios de la entidad a cambio de favorecimientos de su propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros.

  - EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

- No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de RTVC, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

- No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de RTVC durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

- Denunciar o informar cualquier solicitud que reciba de funcionarios de RTVC a cambio de favorecimientos de su propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros.

  - EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación.

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través de alguno de los siguientes medios: los números telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número (1) 565 86 71; la Línea Transparente del Programa, a los números: 9800-913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del Programa, en la página web www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D.C.. También puede reportar el hecho a la Oficina Asesora de Control Disciplinario de RTVC. Lo anterior, sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

# Footnotes

Decreto 3525 de 2004 de creación de RTVC

85% del total de su presupuesto de 2007

El término valoración técnica se refiere al costo de la red actual referente a las oportunidades de mercado, así como sus necesidades de actualización tecnológica para lograr una cobertura digital y analógica de mínimo un 99.6% de su potencial de cubrimiento nacional.

La figura del Comité Técnico es descrita en el aparte 5.7

Algunas de las experiencias y modelos que se pueden evaluar son por ejemplo la de Abertis Telecom en España, y TDF en Francia, entre otros.

Red pública de Radio y Televisión, referirse al anexo 1 para identificación de sitios e inventario inicial.

El estudio referido debe tener soporte en medio fotográfico.

Larga distancia, telefonía local, telefonía móvil, datos e Internet en Colombia, entre otros.

Cada una de las experiencias debe hacer referencia al desarrollo de un contrato diferente por parte del Proponente.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 80 de 1993 "se entiende por actividad de telecomunicaciones el establecimiento u operación de una red de telecomunicaciones para uso particular y exclusivo, a fin de satisfacer necesidades privadas de telecomunicaciones, y sin conexión a las redes conmutadas del Estado u otras redes privadas de telecomunicaciones".  Se entiende por servicios de telecomunicaciones" aquellos que son prestados por personas jurídicas, públicas o privadas, debidamente constituidas en Colombia, con o sin ánimo de lucro, con el fin de satisfacer necesidades específicas de telecomunicaciones a terceros, dentro del territorio nacional o en conexión con el exterior." Los servicios a los cuales se hace referencia en este literal son los básicos (portadores y teleservicios)  y de valor agregado definidos en el Decreto – Ley 1900 de 1990.

13 Consultorías relacionadas con proyectos de comunicaciones, etc.

# Text boxes

Hasta 5 meses

Componente 1: Valoración técnica y empresarial de la red pública y diseño de nuevos modelos de gestión y explotación comercial de la red

Evaluación de  modelos y opciones por parte del Gobierno Nacional

Hasta

1 mes

Fase 1: Valoración técnica del estado actual de la red pública nacional de radio y televisión

Fase 2: Análisis de mercado y valoración financiera para el diseño de modelos eficientes para la AOM y explotación comercial de la red pública nacional de radio y televisión.

Hasta 5 meses

Fase 2: Diseño de nuevos modelos de gestión eficiente para la administración, operación, mantenimiento (AOM) y explotación de la red pública de radio y televisión.

Fase 1: Valoración técnica y empresarial del estado actual de la red pública de radio y televisión, de las inversiones necesarias para su completa modernización y digitalización y del potencial de explotación de esta infraestructura

ESQUEMA DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA

Evaluación de las conclusiones que resulten del desarrollo de las Fases 1 y 2.

Hasta

1 mes

Proceso de implementación de un modelo de gestión eficiente.

Sujeto a la aprobación del GN